CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	DIRECCION DE ARQUITECTURA

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras | Porcentaje de gastos directos por administración de obras en relación a la inversión total Enfoque de Género: No | (Gasto total por administración de obras/Inversión total)*100 | % | 7 | 8 | 7 | 8 | Si | 114 | 113 |  |
| Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras | Porcentaje de contratos de Obras que tienen aumento de plazos Enfoque de Género: No | (Nº de contratos con aumento de plazos/Nº total de contratos)*100 | % | 60 | 63 | 57 | 55 | Si | 96 | 110 |  |
| Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras | Tiempo promedio proceso de entrega de Obras Enfoque de Género: No | (Sumatoria tiempo proceso entrega Obras/Número de Obras) | días | 75 | 68 | 51 | 70 | Si | 137 | 125 | 1 |
| Proyectos de inversión en Edificación Pública en sus etapas de formulación, diseño arquitectónico y ejecución de Obras | Variación de inversión en Proyectos de Inversión en Edificación Pública Enfoque de Género: No | ((Monto de inversión ejecutada t/Monto de inversión ejecutada t-1)-1)*100 |  | -33 2.878 | -23 2.226 | 22 3.210 | 8 2.839 | Si | 113 | 122 |  |
| Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico | Porcentaje de proyectos de inversión en Patrimonio Arquitectónico que obtienen recomendación de Mideplan Enfoque de Género: No | (Nº de Proyectos con RS/Total de Proyectos presentados al SNI)*100 | % | 90 | 36 | 32 | 32 | Si | 100 | 89 |  |
| Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico | Variación de inversión en Patrimonio Arquitectónico Enfoque de Género: No | ((Monto de inversión ejecutada año t t/Monto de inversión ejecutada año t t-1)-1)*100 |  | -60 208.356 | 98 412.968 | -35 254.191 | -55 177.007 | Si | 144 | 65 | 2 |
| Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico | Porcentaje de Informes Técnicos aprobados de Patrimonio Arquitectónico Enfoque de Género: No | (Número de Informes aprobados año t/Número total de Informes Técnicos de Patrimonio Arquitectónico)*100 |  | 100 | 91 | 100 | 93 | Si | 108 | 110 |  |
| Proyectos de inversión e instrumentos de gestión orientados a la recuperación y puesta en valor del Patrimonio Arquitectónico | Porcentaje Proyectos de Patrimonio Arquitectónico con financiamiento en la Ley de Presupuesto Enfoque de Género: No | (Número de Proyectos de Patrimonio Arquitectónico con financiamiento en la Ley de Presupuestos año t/Proyectos con RS año (t-1) para obtener fianciamiento en Ley de Presupuesto)*100 |  | 56 | 100 | 100 | 60 | Si | 167 | 100 | 3 |
| Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público | Porcentaje de la inversión en infraestructura con Obras de Arte financiada con aportes de terceros Enfoque de Género: No | (Monto total aportado por terceros para Obras de Arte/Inversión total en infraestructura con Obras de Arte)*100 | % | 0,12 | 0,53 | 0,17 | 0,06 | Si | 283 | 32 | 4 |
| Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público | Variación de Inversión ejecutada en Obras de Arte Enfoque de Género: No | ((Monto de Inversión ejecutada año t t/Monto de Inversión ejecutada año t t-1)-1)*100 |  | -64,07 133.000,00 | 4,51 139.000.000.000,00 | 54,16 233.940,00 | 94,71 270.650,00 | No | 86 | 154 | 5 |
| Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público | Tiempo promedio proceso de convocatoria a concurso de Obra de Arte incorporada Enfoque de Género: No | Sumatoria tiempo proceso convocatoria de Obra de Arte incorporada año t/Número de Obras de Arte incorporadas año t |  | 82 | 90 | 73 | 85 | Si | 116 | 119 |  |
| Obras de Arte incorporadas a la infraestructura y espacio público | Porcentajede incorporación de Obras de Arte en la Edificación Pública Enfoque de Género: No | (Obras de Arte incorporadas en la Edificación Pública año t/Total de Obras Edificación Pública año t)*100 |  | 19 | 8 | 9 | 8 | Si | 113 | 113 |  |
| Cuerpo normativo técnico y administrativo | Porcentaje de aplicación de normativa elaborada Enfoque de Género: No | (Nº de normas aplicadas/Nº de normas elaboradas)*100 | % | 100 | 100 | 100 | 86 | Si | 116 | 100 |  |
| Cuerpo normativo técnico y administrativo | Variación de ingresos propios generados por ventas de instrumentos normativos Enfoque de Género: No | ((Ingresos propios año t t/Ingresos propios año t t-1)-1)*100 |  | 58 121.099 | 0 0 | -12 87.612 | -49 50.343 | Si | 174 | -- | 6 |

Porcentaje global de cumplimiento:96

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se fundamenta en la iniciativa de la autoridad del servicio que instruyó expresamente que se perfeccionaran los procedimientos internos que se estaban aplicando, de tal modo de poder acortar los plazos de entrega de las obras. Entre estos figuran la capacitación directa a los Inspectores Fiscales de Obras y supervisión de las Direcciones Regionales, además de revisar y perfeccionar normas e instrucciones.

2.- El sobrecumplimiento se debe a que la meta establecida para el año 2004 sólo consideraba 3 proyectos patrimoniales, posteriormente, el 30 de junio del 2004, por Instrucciones Presidenciales se incorporaron los proyectos reparaciones estructura e instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y la reparación del Templo Votivo de Maipú.

3.- El sobrecumplimiento se debe a que la meta establecida para el año 2004 sólo consideraba 3 proyectos patrimoniales de los 5 que contaban con la clasificación RS de Mideplan, posteriormente, el 30 de junio del 2004, por Instrucciones Presidenciales se incorporaron los proyectos reparaciones estructura e instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo (MAC) y la reparación del Templo Votivo de Maipú.

4.- El sobrecumplimiento se debe a un error de digitación del servicio en el momento de ingresar la meta 2004, la meta original correspondía a 0,15%.

5.- Este indicador es no cumplido debido a que el mandante, Coordinadora General de Concesiones, no dispuso los recursos en el plazo programado para lograr materializar tres obras de arte en infraestructura concesionada (Aeropuerto Regional de Atacama, Ruta 5 Sur tramo Santiago-Talca y Ruta Interportuaria Talcahuano Penco por Isla Rocuant).

6.- El sobrecumplimiento se debe a la mayor cantidad de ingresos correspondientes a recuperación de Licencias Médicas de los funcionarios.

# Footnotes

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.