BALANCE

DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2003

DIRECCIÓN DE OBRAS

PORTUARIAS

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio ............................................................................    2

Identificación de la Institución ....................................................................    3

Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Resultados de la Gestión .............................................................................  13

Cuenta Pública de los resultados

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Avances en Materias de Gestión

Proyectos de Ley

Desafíos 2004 ................................................................................................  27

Anexos ...........................................................................................................  28

Programación Gubernamental

Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

Iniciativas de Inversión

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1. Carta del Jefe de Servicio

JUAN RUSQUE ALCAÍNO

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

La Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico del país y su integración física nacional e internacional.

Durante el año 2003, esta dirección realizó una inversión de M$11.646.288, beneficiando directamente a alrededor de 350.000 habitantes del país. Esta inversión se materializó a través de los distintos programas de infraestructura portuaria y costera, clasificados en: programa de infraestructura portuaria de apoyo a la pesca artesanal, programa de infraestructura portuaria para mejorar la conectividad de zonas geográficamente aisladas, programa de infraestructura portuaria para la protección de riberas y el programa de infraestructura costera para el mejoramiento del borde costero nacional.

Además esta Dirección ha avanzado de manera notable en la búsqueda de una gestión eficaz y eficiente de la inversión pública, optimizando los procesos del desarrollo de proyectos. Es así, como durante el año 2003, en conjunto con el Ministerio de Planificación se desarrollaron nuevas propuestas de metodologías de evaluación económica correspondiente a los proyectos de inversión en los cuatro programas de infraestructura. En esta misma línea, se validó y aplicó una metodología multicriterio para la priorización de los proyectos de infraestructura portuaria y costera.

Para asegurar una correcta ejecución de las obras, además, se capacitó a los funcionarios encargados de las fiscalizaciones, tanto de obras como de consultorías.

Se consolidó institucionalmente un sistema de planificación estratégica con indicadores de eficiencia y efectividad, como herramienta de gestión interna.

Para el año 2004, esta Dirección se ha propuesto avanzar en nuevas tareas para mejorar la integración de zonas geográficamente aisladas y la conectividad nacional e internacional del país, en la reglamentación de la operación y conservación de infraestructura portuaria construida y consolidar procesos tendientes a mejorar la eficiencia y oportunidad de la inversión pública en infraestructura portuaria.

JUAN RUSQUE ALCAÍNO

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS PORTUARIAS

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

- Principales Autoridades

- Definiciones Estratégicas

- Recursos Humanos

- Recursos Financieros

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Las funciones de la Dirección de Obras Portuarias están regidas por el DFL N° 850 de 1997; que refunde, coordina y sistematiza la Ley N° 15.840 Orgánica del Ministerio de Obras Públicas y por el D.S. MOP N° 16 del 22 de enero del 2001, que establece la nueva organización y funciones del Servicio y deja sin efecto el D.S. MOP N° 351 del 23 de Diciembre de 1991.

La estructura organizacional interna y funciones específicas de la Dirección de Obras Portuarias se encuentran establecidas en el Decreto MOP N° 16 del 22 de Enero del 2001.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Organigrama Dirección de Obras Portuarias

Principales Autoridades

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Director Nacional de Obras Portuarias | Juan Rusque Alcaíno |
| Jefe Departamento Planificación | Daniel Ulloa Iluffí |
| Jefe Departamento de Proyectos | Eduardo Tschorne Berestesky |
| Jefe Departamento Administración y Finanzas | Verónica Peña Vidal |
| Jefe Departamento de Construcciones | Marco Araneda Santander |
| Directores regionales | I Región Mauricio Montealegre II Región Theo Rojas Vivar III Región Anselmo Muñoz Gatica IV Región Marco Catanzaro Berlien V Región Solange Morales VIII Región Ivan Gutierrez Vera X Región Mauricio Gana Velasco XI Región Luis Rios Carrillo XII Región Manuel Castañeda Paredes |

Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

La  Dirección de Obras Portuarias tiene como misión planificar, proyectar, construir y conservar oportunamente la infraestructura portuaria y costera, marítima, fluvial y lacustre necesaria para el desarrollo socioeconómico  del país y su  integración física nacional e internacional

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Fortalecer la Infraestructura Portuaria Pesquera artesanal y complementar el desarrollo turístico local. Para modernizar y mejorar las condiciones de operación y por ende la calidad de vida de los pescadores artesanales. |
| 2 | Desarrollar la Infraestructura Portuaria de Conexión. Mejorando las condiciones de conectividad nacional e internacional beneficiando directamente a las localidades aisladas. |
| 3 | Desarrollar y Mejorar la Infraestructura Portuaria de Ribera. Mejorando las condiciones de seguridad personal y de infraestructura de los poblados emplazados en sectores de borde marítimo, lacustre y desembocadura de los ríos, tales como viviendas, industrias y actividades productivas. |
| 4 | Mejorar la Infraestructura Portuaria Turística. Contribuyendo a elevar la calidad de vida de los ciudadanos, al desarrollo del turismo, mediante la generación de infraestructura dedicada a la recreación, aumentando tanto la actividad comercial, oportunidades de trabajo y calidad de vida de los usuarios y la comunidad en general. |

- Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios

| Nombre Producto Estratégico | Número Obj. Estratégico | Número Cliente /Benef /Usuario* |
| --- | --- | --- |
| 1. Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | 1 | 12.124 |
| 2. Infraestructura Portuaria de Conexión | 2 | 25.657 |
| 3. Infraestructura Portuaria de Ribera | 3 | 41.792 |
| 4. Infraestructura Portuaria Turística | 4 | 269.934 |

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Pescadores Artesanales |
| 2 | Toda la comunidad dentro de la zona geográfica que cubra la externalidad positiva de la inversión en infraestructura costera y Portuaria, Municipalidades destinatarias de la inversión, Localidades ribereñas, Localidades aisladas |
| 3 | Localidades Ribereñas, |
| 4 | Toda la comunidad dentro de la zona geográfica que cubra la externalidad positiva de la inversión en infraestructura costera y Portuaria, Municipalidades destinatarias de la inversión, Localidades ribereñas, Localidades aisladas |

Recursos Humanos

### DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |
| --- |
| Planta | 85 |
| Contrata | 97 |
| Honorarios |  |
| Otro | 08 |
| TOTAL | 190 |

### GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación Efectiva1 año 2003 Por estamento |
| --- |
| Directivos | 9 |
| Profesionales | 57 |
| Técnicos | 35 |
| Administrativos | 43 |
| Auxiliares | 38 |
| Otros | 8 |
| TOTAL | 190 |

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |
| --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 15.588.799 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 180.185 |
| TOTAL | 15.628.451 |
| Gastos Presupuestarios Ejecutados3 año 2003 |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente | 2.117.044 |
| De capital | 11.646.186 |
| Otros gastos | 1.865.221 |
| TOTAL | 15.628.451 |

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados

- Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Avance en materias de Gestión

- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

En el Marco presupuestario la Dirección logró invertir efectiva y eficientemente el 99,2% de su presupuesto de inversión respetando al máximo los plazos y montos planificados para el periodo.

Se consolidó el Plan de Gestión Institucional, como herramienta de gestión, en la cual se integran activamente indicadores de gestión de programas gubernamentales, ministeriales y propios, tales como los de mejoramiento de la gestión y cumplimiento del programa de licitaciones.

Durante el 2003 se lograron Importantes avances en el mejoramiento de la calidad de las inspecciones fiscales, realizando cursos de capacitación semestrales tanto teóricos como prácticos.

Una tarea estratégica realizada en conjunto con el Ministerio de Planificación fue el desarrollo de metodologías de evaluación de proyectos para los programas de de conexión, ribera y turístico cuyo resultado fue la elaboración de un documento conjunto en las que se describen metodologías de preparación y evaluación que serán aplicadas al proceso de ingreso de proyectos nuevos para el año 2005. Además, se validó y aplicó una metodología multicriterio para priorizar y seleccionar de manera optima la cartera de proyectos nuevas de infraestructura portuaria y costera.

Respecto a la ejecución presupuestaria Obras Portuarias se alcanzó el 99.3% en condiciones que la meta comprometida era del 100%.

En los productos estratégicos los resultados fueron los siguientes.

- Infraestructura Portuario Pesquera Artesanal

Durante el año 2003 en el programa se invirtió en la ejecución de 27 proyectos beneficiando directamente a 12.124 pescadores, además se realizó una prefactibilidad, el diseño de 8 proyectos en caletas pesqueras asociadas a 2.622 pescadores y 27 conservaciones menores de obras esto ha significado un aumento en el numero de beneficiarios promedio en un 18%. La inversión de este programa alcanzó a los M$7.228.803 lo que se tradujo en 537 metros de atraque siendo esto un 99% respecto a lo programad y 47.535 metros cúbicos de relleno que comparado a lo programado implica un cumplimiento del 104%. Lo anterior se explica debido a que las estimaciones fueron hechas en momentos en que algunas obras, no presentaban aún el diseño de ingeniería de detalle aprobado.

- Infraestructura Portuaria de Conexión

Se destinó una inversión de M$1.857.389 a rampas y muelles de conexión en 9 localidades. Fueron 7 proyectos de ejecución que benefician a 25.657 habitantes de zonas aisladas, además de un diseño, una Prefactibilidad y 11 conservaciones menores de obras portuarias lo anterior se tradujo en 3.717 metros cuadrados de rampas, 13.741 metros cúbicos de relleno, 541 metros lineales de muros y en 58.073 metros cúbicos de dragados

- Programa de Infraestructura Portuaria de Ribera

Además se invirtió en la ejecución de 5 proyectos de protección de riberas marítimas y fluviales, lo que resultó en 1.183 metros lineales de muros de protección, lo que significó 38.204 metros cúbicos de rellenos y la habilitación de 107 metros cuadrados de rampas con un total invertido de $M1.113.302, beneficiando a una población de 41.792 habitantes de las regiones VIII, IX y X

- Programa de Infraestructura Portuaria Turística

En el año 2003 se invirtió en la ejecución de 2 proyectos, beneficiando a los habitantes de Antofagasta y Mejillones con 2635 metros cúbicos de relleno, 760 metros lineales de muros de protección y 380 metros lineales de playas, cuya población alcanza aproximadamente 269.365 habitantes. Además se invirtió en el diseño de 2 proyectos, uno en Antofagasta y el otro en Tocopilla.

Resultados de la Gestión Financiera

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| INGRESOS | 16.074.974 | 15.808.636 |
| Ingresos de Operación | 7.931 | 7.426 |
| Ventas de Activos | 102.357 | 5.255 |
| Otros Ingresos | 79.584 | 82.245 |
| Aporte Fiscal | 15.826.265 | 15.628.451 |
| Saldo Inicial de Caja | 58.837 | 85.259 |
| GASTOS | 16.074.974 | 15.808.636 |
| Gastos en personal | 1.589.365 | 1.766.459 |
| Bienes y servicios de consumo | 136.580 | 231.380 |
| Prestaciones Previsionales | 55.148 | 119.205 |
| Inversión real | 12.143.587 | 11.655.237 |
| Servicio de la Deuda pública | 2.062.638 | 1.896.861 |
| Saldo Final de Caja | 87.656 | 139.494 |

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

Sub.   Ítem   Asig.    Denominación                                           Presupuesto       Presupuesto    Ingresos y Gastos                            Inicial            Final             Devengados            Diferencia

(M$)                        (M$)                     (M$)                        (M$)

INGRESOS	16.711.834	15.813.826	15.808.636	5.190

01	INGRESOS DE OPERACION	36.180	36.180	7.426	28.754

04	VENTA DE ACTIVOS	2.665	2.665	5.255	-2.590

41	Activos Físicos	2.665	2.665	5.255	-2.590

07	OTROS INGRESOS	31.011	61.667	82.245	-20.578

79	Otros	31.011	61.667	82.245	-20.578

09	APORTE FISCAL	16.631.978	15.628.453	15.628.451	2

91	Libre	14.774.769	13.731.590	13.731.590

92	Servicio de la Deuda Pública	1.857.209	1.896.863	1.896.861	2

11	SALDO INICIAL DE CAJA	10.000	84.861	85.259	-398

GASTOS	16.711.834	15.813.826	15.808.636	5.190

21	GASTOS EN PERSONAL	1.489.490	1.774.710	1.766.459	8.251

22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	134.181	231.405	231.380	25

24	PRESTACIONES PREVISIONALES	151.500	151.500	119.205	32.295

30	Prestaciones Previsionales	151.500	151.500	119.205	32.295

31	INVERSION REAL	13.065.454	11.745.348	11.655.237	90.111

50	Requisitos de Inv. Para Funcionamiento	2.525	2.525	2.517	8

51	Vehículos	14.847	14.847	14.822	25

53	Estudios para Inversiones	107.060	409.557	404.804	4.753

61	Inversión Región I	40.400	171.445	171.364	81

62	Inversión Región II	49.490	617.304	617.063	241

63	Inversión Región III	174.972	151.131	151.129	2

64	Inversión Región IV	1.275.338	843.277	842.853	424

65	Inversión Región V	55.550	1.516.505	1.513.848	2.657

66	Inversión Región VI	30.300	3.000	2.976	24

67	Inversión Región VII	168.968	168.754	168.696	58

68	Inversión Región VIII	41.652	1.240.353	1.235.861	4.492

69	Inversión Región IX	410.878	651.791	645.892	5.899

70	Inversión Región X	60.600	1.965.888	1.964.022	1.866

71	Inversión Región XI	80.800	1.048.366	1.048.365	1

72	Inversión Región XII	20.200	1.766.477	1.762.374	4.103

74	Inversiones no Regionalizables	35.350	1.173.305	1.108.651	64.654

78	Programas de Inv.  De Carácter Nacional	1.490.865

79	Convenios de Programación	9.005.659	823	823

50	SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1.857.209	1.896.863	1.896.861	2

91	Deuda Pública Externa	1.857.209	1.896.863	1.896.861	2

001	Intereses	635.361	606.737	606.736	1

002	Amortizaciones	1.221.848	1.290.126	1.290.125	1

60	OPERACIONES AÑOS ANTERIORES	4.000	4.000	4.000

90	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	10.000	139.494	-129.494

Principales Diferencias:

- Subtitulo 01: Se estimó recibir ingresos por arriendo de la Draga Erlandsen la que fue rematada a finales del año 2002.

- Subtitulo 07: Se recibieron mayores ingresos por concepto de licencias médicas.

- Subtitulo 24: Se produjo un número menor de desvinculaciones respecto a lo estimado para el año en cuestión.

- Subtitulo 31: La desviación se produjo principalmente en la asignación para la Conservación y Mantención de Draga y Maquinaria, dado que la licitación para la reparación de la Draga Ernesto Pinto Lagaguirre, se presentó solo un oferente, el que posteriormente desistió por no contar con disponibilidad financiera para ejecutar los trabajos solicitados por la Dirección, en el tiempo requerido, por lo anterior no se logró ejecutar el presupuesto solicitado para la Reparación de la embarcación.

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | [ N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N° total de decretos modificatorios]*100 | % | 33,33 | 53,3 | 59,1 | 90% |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | [Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva] | % | 8391 | 8.806 | 10.515 | 84% |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación | [Gasto en Programas del subt. 25 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | - | 0 | 0 | 0 | - |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | [Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % | 794 | 704 | 583 | 83% |

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Resultados de la gestión

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2003

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Meta 2003 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |  |  |
| Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Obras de atraque ejecutadas | Metros de obras de atraque ejecutados | m | 2155 | 890 | 537 | 543 |  |  |
| Infraestructura portuaria para pesca Artesanal | Obras de relleno ejecutadas | Metros cúbicos de rellenos ejecutados | m3 | 129.715 | 103.698 | 47.535 | 45.493 |  |  |
| Infraestructura portuaria para pesca Artesanal, Infraestructura Portuaria de Conexión Infraestructura Portuaria de Ribera Infraestructura Portuaria Turística | Porcentaje de gasto de administración en obras | (Gasto en administración/Inversión real)*100 | % | 21 | 18,6 | 9,6 | 13 |  |  |

El tercer indicador da cuentas de un proceso continuo y paulatino que la Dirección de Obras Portuarias se ha propuesto que es disminuir y mantener el gasto de Administración controlado, por debajo de un diez por ciento en el quinquenio 2001 – 2005.

OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL AVANCE DE OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Avance14 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| 1 | Calidad/Resultado Intermedio Numero promedio de beneficiarios por obra de infraestructura de pesca artesanal | Sumatoria de beneficiarios por obras/N° de obras | N° | 195 | 360 | 425 | 118% |
| 2 | Calidad/Resultado Intermedio Número promedio de beneficiarios por obra de infraestructura de conexión | Sumatoria de beneficiarios por obra/N° de obras | N° | 2.123 | 1.665 | 1.933 | 116% |
| 3 | Calidad/Resultado Intermedio Número promedio de beneficiarios por obra de infraestructura de ribera | Sumatoria de beneficiarios por obras/N° de obras | N° | 130.100 | 9.283 | 8.358 | 112% |
| 4 | Calidad/Resultado Intermedio Número promedio de beneficiarios por obra de infraestructura turística | Sumatoria de beneficiarios por obras/N° de obras | N° | 260.000 | -130.000 | 130.000 | 104% |

Cumplimiento de los compromisos institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

Esta Dirección se comprometió con dos objetivos implicando en ello diez proyectos a nivel nacional, nueve en Infraestructura Portuaria Costera para la Pesca Artesanal y uno en Infraestructura portuaria de conexión, cumpliendo la totalidad de las actividades comprometidas para el período de gestión 2003

Los proyectos 5 más relevantes son:

| Objetivo | Producto | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula |
| --- | --- | --- |
| Mejorar la Productividad, las condiciones de trabajo y de seguridad de los pescadores artesanales y complementar el desarrollo turístico | Mejoramiento Puerto Pesquero Caldera | 1 |
|  | Mejoramiento Sector Pesquero Artesanal Puertecito San Antonio | 1 |
|  | Construcción Muelle y Obras Complementarias, Puerto Gaviota | 1 |
|  | Mejoramiento Caleta de Pescadores de Carelmapu (Convenio de Programación) | 1 |
| Mejorar la conectividad, nacional e internacional de zonas aisladas y su integración al desarrollo del país | Construcción Segunda Rampa Rio Bravo | 2 |

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”.

### Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas / Instituciones Evaluadas

El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2003.

Avances en materias de Gestión

Cumplimiento del PMG

- Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo.

El Servicio cumplió en este Sistema el 100%, es decir, la Etapa IV formalizando y fortaleciendo los procesos asociados al mejoramiento de los ambientes de trabajo de los funcionarios, la prevención de riesgos y en general, las condiciones del lugar de trabajo con participación de los trabajadores.

El comité bipartito, elaboró y presentó una propuesta Anual del Plan de Prevención de Riesgos y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo, se cumplió con el programa de trabajo validado y comprometido por el Director Nacional para con su personal, que decía relación con la adquisición y distribución de protectores de pantalla. Aumentaron las instancias de coordinación interministerial.

- Simplificación de Trámites.

El objetivo de gestión de este PMG para el período 2003 era establecer convenios de trabajo de acuerdo a una propuesta de Simplificación de trámites inter-servicios, de los resultados obtenidos del diagnostico institucional se derivó un proyecto que contempla la incorporación de Obras Portuarias en el sistema informático implementado por DIRECTEMAR y Subsecretaria de Marina con el fin de optimizar el proceso en la obtención de Destinaciones Marítimas lo que se traduce en un ahorro de al menos seis meses en los ciclos de vida de los proyectos en este sistema PMG también se cumplió con las etapas comprometidas por lo que se obtuvo un cumplimiento del 100%.

- Evaluación de Desempeño.

Se mejoró el control de los plazos de los Informes cuatrimestrales y debido a la obligatoriedad de los PMG, hoy en día se cumplen al 100% en todos los aspectos comprometidos.

Se dictó el reglamento de Evaluación del Desempeño y se definieron los criterios de evaluación, se difundió a los funcionarios los principales elementos del nuevo sistema de evaluación del desempeño, también se realizaron las capacitaciones a los evaluadores y preevaluadores.

- Sistema de Capacitación

Se cumplió con los objetivos de potenciar el área de la Inspección Fiscal, identificada como una de las debilidades relevantes del Servicio. Y el de mejorar la distribución de los recursos, orientada a beneficiar con cursos al personal administrativo, chóferes y auxiliares. Las actividades descritas representan un cumplimiento del 100% de los compromisos del sistema.

- Oficina de Información Reclamos y Sugerencias.

Durante el período 2003 hubo cambios radicales en los alcances de este PMG, ya que apuntó a implementar y validar un Modelo Integrado De Atención A Usuarios durante el período 2004 lo que permitirá a esta Dirección acercarse un paso más a la ciudadanía. Esto se realizó en base a un diagnóstico que permitió visualizar los objetivos institucionales, en materias de atención de usuarios, objetivos estratégicos del Gobierno y dispositivos de información del Servicio, elaborando un programa de trabajo que permita la implementación del modelo, pese a la gran cantidad de compromisos se cumplieron el 100%

- Planificación y Control de Gestión.

El servicio durante el periodo 2003 debía validar las etapas I, II, III, IV, V cuestión que no fue posible concretar debido que la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda consideró que no existían indicadores de desempeño para los objetivos estratégicos N° 1 y 2 y que no se presentó indicador en el ámbito de resultado para el producto de infraestructura portuaria pesquera artesanal sin embargo a través del Ord. DOP N° 2013 del 31.12.03 y en los plazo dispuestos por esa Dirección del Ministerio de Hacienda, todos los indicadores de desempeño fueron formulados.

- Auditoria Interna.

100% de cumplimiento de las etapas comprometidas la unidad mantuvo el desarrollo alcanzado trabajando coordinadamente con los otros Servicios de este Ministerio estas contemplaron entre otros.

- Sistema Compras y Contrataciones del Sector Público.

Debía cumplirse con la etapa V de este PMG situación que no pudo concretarse, sin embargo, el desarrollo del mismo permitió la obtención de una fotografía para visualizar las fortalezas y debilidades de esta institución en lo que a gestión de Abastecimiento respecta. Se mejoraron, además los procedimientos de ejecución y Control en lo que a ingreso de información al portal respecta, transparentando así la gestión de esta Dirección

- Administración Financiero Contable.

El servicio cumplió el 100% de las tareas comprometidas en este Sistema, es decir, la Etapa IV, fortaleciendo de esta manera la función financiero-contables través de mejoras en los procesos, y de un equipo debidamente capacitado logrando así que la información cumpla con requisitos 1básicos de oportunidad, calidad y pertinencia

Para este efecto el equipo de trabajo competente en procesos contable-financiero, envió a DIPRES y la Contraloría General de la República la información requerida por dichos organismos a través de canales directos o por medio de los Servicios MOP que cumplen con esta función

- Enfoque de Género.

Se trabajó durante el 2003 en la forma de incorporar desde la génesis de los proyectos la perspectiva de género de acuerdo al diagnóstico realizado en la etapa I, cuestión que no ha sido fácil debido a que la concepción y los lineamientos de los proyectos apuntan a la solución técnica ante un problema o necesidad de los usuarios y no al género al que pertenecen, sin embargo, es un tema actualmente en discusión cumpliendo con los compromisos y logrando el 100% de cumplimiento en este sistema.

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003”.

Ver información complementaria en anexo “Indicadores de Gestión de Recursos Humanos”.

Proyectos de Ley

“El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso.”

4. Desafíos 2004

- Incrementar la Eficacia Institucional y Eficiencia en la Gestión.

  - Desarrollo de un Plan de Gestión Institucional Estratégico como herramienta de gestión.

  - Aplicación de indicadores de gestión institucional

- Incrementar eficiencia de los procesos de evaluación económica para proyectos de inversión pública en infraestructura portuaria y costera.

  - Aplicación de nuevas metodologías de preparación y evaluación de proyectos en los programas de infraestructura portuaria: de conexión, de ribera y turística.

  - Aplicación efectiva a nivel nacional de la metodología multicriterio para priorizar la cartera de proyectos nuevos sectoriales en inversión en infraestructura portuaria y costera.

- Reforzar la inversión pública en mejoramiento de las condiciones de aislamiento de zonas australes.

  - Desarrollo de un programa de infraestructura portuaria de conexión, que tenga por objeto disminuir los niveles de aislamiento extremo, critico y alto de zonas australes: X a XII región.

- Consolidar procesos de inversión bajo modalidad de asociación público privada

  - Desarrollar cartera de inversión en infraestructura portuaria, factibles de desarrollar bajo asociación público privada.

- Regular la administración de infraestructura portuaria construida

  - Implementación de reglamentos de operación y conservación de infraestructura portuaria, para su aplicación por parte de los usuarios.

Anexos

- Programación Gubernamental

- Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

- Iniciativas de Inversión

- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

| Objetivo | Producto | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Mejorar la Productividad, las condiciones de trabajo y de seguridad de los pescadores artesanales y complementar el desarrollo turístico | Reparación mayor varadero de Tal Tal II región | 1 | CUMPLIDO |
|  | Mejoramiento Puerto Pesquero Caldera | 1 | CUMPLIDO |
|  | Mejoramiento Sector Pesquero Artesanal Puertecito San Antonio | 1 | CUMPLIDO |
|  | Construcción Muelle y Obras Complementarias, Puerto Gaviota | 1 | CUMPLIDO |
|  | Construcción Muro; Rampa y Boxes Caleta Rumena (Convenio De Programación) | 1 | NO REQUIERE EVALUACIÓN |
|  | Mejoramiento Caleta de Pescadores de Dalcahue (Convenio de Programación) | 1 | NO REQUIERE EVALUACIÓN |
|  | Mejoramiento Caleta de Pescadores de Carelmapu (Convenio de Programación) | 1 | CUMPLIDO |
|  | Mejoramiento Caleta de Pescadores de Bahía Mansa (Convenio de Programación) | 1 | NO REQUIERE EVALUACIÓN |
|  | Mejoramiento Caleta de Pescadores Comuna de Hualaihue (Pichicolo) (Convenio de Programación | 1 | NO REQUIERE EVALUACIÓN |
| Mejorar la conectividad, nacional e internacional de zonas aisladas y su integración al desarrollo del país | Construcción Segunda Rampa Rio Bravo | 2 | CUMPLIDO |

Anexo 3: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 8% |  |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15% |  |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15% |  |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 8% |  |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  |  |  |  | ALTA | 15% |  |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  |  |  |  | MEDIANA | 7% |  |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  |  |  |  |  |  | MENOR | 5% |  |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 87%

Anexo 3: Iniciativas de Inversión

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUNTA ARENAS | 4.296.791 | 4.360.350 | 101% | 1.016.800 | 1.016.799 | 100,00% | 1 |
| MEJORAMIENTO SECTOR PESQUERO ARTESANAL PUERTECITO SAN ANTONIO | 3.067.214 | 1.659.680 | 54% | 799.470 | 798.126 | 99,83% | 1.344 |
| CONSTRUCCION PUERTO PESQUERO ARTESANAL DE COQUIMBO | 3.918.527 | 933.121 | 24% | 692.100 | 692.097 | 100,00% | 3 |
| CONSTRUCCIÓN MURO, ENCAUZAMIENTO, RAMPA Y ESPIGÓN FLUVIAL RÍO TIRUA, II ETAPA (sin decretar) | 1.486.040 | 642.147 | 43% | 639.500 | 639.147 | 99,94% | 353 |
| REPOSICIÓN RAMPAS EN PUNTA DELGADA Y BAHÍA AZUL, MAGALLANES (sin decretar) | 1.266.780 | 1.574.004 | 124% | 544.900 | 544.378 | 99,90% | 522 |
| CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES ANAHUAC, PUERTO MONTT | 402.920 | 417.779 | 104% | 424.600 | 424.599 | 100,00% | 1 |
| REPOSICION INFRAESTRUCTURA MARITIMA CALETA PORTALES VALPARAISO | 1.738.295 | 333.510 | 19% | 367.472 | 367.453 | 99,99% | 19 |
| MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES COMUNA DE HUALAIHUE | 363.963 | 356.730 | 98% | 356.968 | 356.605 | 99,90% | 363 |
| MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE BAHIA MANSA | 349.533 | 307.386 | 88% | 307.733 | 306.487 | 99,60% | 1.246 |
| MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE CARELMAPU (CONVENIO DE PROGRAMACION) | 870.466 | 418.788 | 48% | 303.500 | 303.501 | 100,00% | - 1 |
| CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES ARTESANALES PUERTO AGUIRRE | 1.803.675 | 1.390.567 | 77% | 287.700 | 287.701 | 100,00% | - 1 |
| CONSTRUCCIÓN CALETA DE PESCADORES ARTESANALES MELINKA (CONVENIO DE PROGRAMACION) | 1.602.381 | 585.911 | 37% | 270.240 | 270.239 | 100,00% | 1 |
| DIAGNÓSTICO CONDICIONES NATURALES DE CALETAS PESQUERAS | 526.162 | 649.091 | 123% | 220.001 | 218.519 | 99,33% | 1.482 |
| CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES, X REGIÓN | 349.099 | 276.121 | 79% | 194.296 | 194.100 | 99,90% | 196 |
| MEJORAMIENTO CALETA DE PESCADORES DE DALCAHUE | 174.335 | 186.782 | 107% | 186.661 | 186.657 | 100,00% | 4 |
| MEJORAMIENTO DRAGADO DEL RIO LEBU II ETAPA (CONVENIO DE PROGRAMACION) | 194.701 | 198.219 | 102% | 180.630 | 180.622 | 100,00% | 8 |
| CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN PLAYAS Y PISCINAS ARTIFICIALES SECTOR CENTRO, ANTOFAGASTA (CONVENIO DE PROGRAMACION) | 3.631.760 | 686.960 | 19% | 172.031 | 171.945 | 99,95% | 86 |
| CONSTRUCCIÓN EMBARCADEROS MENORES VARIOS SECTORES LAGO BUDI | 554.860 | 502.642 | 91% | 168.622 | 168.622 | 100,00% | - |
| CONSTRUCCIÓN RAMPAS PARA BALSAS IX REGIÓN - II ETAPA | 369.285 | 428.092 | 116% | 156.449 | 156.450 | 100,00% | - 1 |
| MEJORAMIENTO PUERTO PESQUERO CALDERA (sin decretar) | 1.129.005 | 254.330 | 23% | 151.131 | 151.131 | 100,00% | - |
| CONSTRUCCIÓN SEGUNDA RAMPA RÍO BRAVO (sin decretar) | 214.561 | 199.396 | 93% | 149.112 | 149.111 | 100,00% | 1 |
| CONSTRUCCION MOLO DE ABRIGO CALETA PICHICUY | 462.933 | 375.154 | 81% | 139.113 | 139.112 | 100,00% | 1 |
| MEJORAMIENTO BORDE COSTERO DE MEJILLONES II ETAPA | 469.076 | 183.467 | 39% | 130.000 | 130.001 | 100,00% | - 1 |
| AMPLIACIÓN MURO DE DEFENSA PUERTO SAAVEDRA. (sin decretar) | 382.149 | 317.135 | 83% | 123.671 | 123.664 | 99,99% | 7 |
| CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES, VIII REGION | 114.605 | 110.054 | 96% | 111.600 | 110.054 | 98,61% | 1.546 |
| CONSTRUCCIÓN MURO, RAMPA Y BOXES CALETA RUMENA (CONVENIO DE PROGRAMACIÓN) (sin decretar) | 89.288 | 90.283 | 101% | 110.200 | 108.796 | 98,73% | 1.404 |
| CONSERVACION CALETAS PESQUERAS V REGION | 128.224 | 124.730 | 97% | 107.720 | 107.146 | 99,47% | 574 |
| CONSTRUCCION RAMPA PUERTO CISNES | 305.000 | 105.200 | 34% | 105.200 | 105.200 | 100,00% | - |
| CONSERVACION DE OBRAS PORTUARIAS MENORES I REGION (sin decretar) | 108.671 | 104.131 | 96% | 104.132 | 104.131 | 100,00% | 1 |
| CONSERVACIÓN Y MANTENCIÓN DRAGADO CANAL ACCESO A BAHÍA CHILOTA (sin decretar) | 424.459 | 197.392 | 47% | 101.811 | 101.811 | 100,00% | - |
| CONSTRUCCIÓN FUNDAS DE REFUERZOS EN PILOTES MUELLE MAGUELLINES (sin decretar) | 82.108 | 89.066 | 108% | 94.717 | 94.694 | 99,98% | 23 |
| CONSERVACION OBRAS PORTUARIAS MENORES II REGION | 98.367 | 92.543 | 94% | 92.600 | 92.543 | 99,94% | 57 |

Anexo 4: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 1.46% | 1.64% | 89.02% |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 14.06% | 12.88% | 109.16% |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. Funcionarios jubilados Funcionarios fallecidos Retiros voluntarios Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 1.53% | 2.57% | 59.53% |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 1.53% | 3.60% | 42.5% |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 10.71% | 6.70% | 159.85% |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 62.96% | 60.00% | 104.93% |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 24.73% | 33.66% | 73.46% |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 8.14% | 14.13% | 57.60% |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 100% | 51.05% | 51.05% |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 35.69% * | 8.39% * | 23.50% |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 1.84% | 3.79% | 48.54% |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 95.78% | 95.78% | 100% |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 4.22% | 4.22% | 100% |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

(*) NOTA: El año 2002 se informó el Total de Horas por funcionario  y el año 2003 se consideró el N° de Horas por curso.

Los indicadores 1, 3, 4, 6, 7, 9 y 13 son considerados Descendentes.

Los indicadores 2, 5, 8, 10, 11,  y 12 son considerados Ascendentes.

# Footnotes

Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta,  contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada  no corresponde a la dotación efectiva de personal.

Considera sólo el tipo “honorario asimilado a grado”.

Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2003.

Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

Incluye el Saldo Inicial de Caja y  todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21, 22,  23, 24 y 25.

Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

Incluye el Saldo Final de Caja y todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

La cifras están indicadas en M$ del año 2003.

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos el ítem 50, 51, 52 y 56.

Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Instituciones que han sido objeto de una Evaluación Comprehensiva del Gasto.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

# Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

# Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

# Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.

# Text boxes

DEPTO. DE CONSTRUCCIONES

DEPTO.  ADMIN. Y FINANZAS

DEPTO. DE PROYECTOS

DIRECCIONES REGIONALES

DEPTO.  DE PLANIFICACION

DIRECTOR NACIONAL DE OBRAS  PORTUARIAS

Juan  Rusque Alcaíno

Morandé 59, 5° piso, Santiago