CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

SERVICIO: 	SERVICIO REGIONAL DE VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Subsidios Habitacionales | Calculo del Déficit bruto de viviendas Enfoque de Género: No | Déficit Bruto de Vivienda del año t |  | 2.134 | 0 | NC | SI | -- | -- | -- | 1 |
| Viviendas | Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato Enfoque de Género: No | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | % | SI | 116,4 | 144,4 | 130,0 | No | 90 | 76 | 2 |
| Viviendas | Tiempo promedio en la entrega de viviendas Enfoque de Género: No | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t// N° de obras terminadas año t |  | 23,0 | 21,2 | 3,5 | 30,0 | Si | 857 | 183 | 3 |
| Subsidios Habitacionales - Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). Enfoque de Género: No | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3/N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t)*100 | % | NC | 94,5 | 96,9 | 93,0 | Si | 104 | 103 |  |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t/Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t)*100 | % | NC | 78,7 | 15,1 | 100,0 | No | 15 | 19 | 4 |
| Institucional | Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo por venta de activos año t/Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t)*100 | % | 3.108,3 | 100,0 | 81,4 | 100,0 | No | 81 | 81 | 5 |
| Institucional | Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria Enfoque de Género: No | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t/Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100 | % | 92,1 | 128,6 | 104,7 | 100,0 | Si | 105 | 81 |  |
| Institucional | Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total Enfoque de Género: No | (Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | % | 9,61 | 0,00 | 12,62 | 10,06 | No | 80 | -- | 6 |

Porcentaje global de cumplimiento:45

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- En la formulación del presupuesto 2004 se comprometió el indicador  “Calculo Déficit Bruto de Vivienda”, este compromiso implicaba el desarrollo de una metodología para calcular el déficit. No se comprometió meta debido a que es una medición nueva y por lo tanto no se tenían antecedentes que permitieran estimarla. Durante el año 2004, el ministerio trabajó en la metodología donde hizo participe a otras instituciones publicas, este proceso sobrepasó el año 2004 por lo que en este periodo no se dispuso de la definición oficial del déficit habitacional. Durante el primer trimestre del año 2005 se espera dar a conocer este estudio, llamado El Déficit Habitacional en Chile – Medición de requerimientos de vivienda y su distribución espacial.

2.- El no cumplimiento de la meta de este indicador,  se debe a que en el contrato de Vivienda N.Básica, hubo incorporación de obras adicionales no previstas, lo que requirió de un aumento de plazo extraordinario en dicho contrato.

3.- Las Viviendas Social Dinámica sin Deuda fueron entregadas con urgencia por tratarse en este caso de erradicación de tomas ajustándose al máximo el proceso de recepción de viviendas por tratarse de personas en situación de emergencia.  En este caso al proponer la meta se consideró los últimos dos años con plazos de entrega superior a 20 días y dada la complejidad de los proyectos de vivienda normalmente la entrega física de las viviendas (llave en mano) sufren retraso.

4.- La meta no se cumplió dado que la comercialización de la única obra a entregar este año, el Conjunto de 157 Viviendas Nueva Básica, no se comportó según lo programado (ene - 2004) por obras extraordinarias no consideradas inicialmente. El SERVIU exigió obras de contención de taludes, no consideradas inicialmente por el contratista las cuales fueron mal ejecutadas inicialmente, exigiéndose su reconstrucción lo que demoró significativamente la obra. Finalmente la entrega de esta viviendas concretada a fines de octubre del Año 2004 contribuyendo en parte a que no se pudieran concretar los ingresos esperados, ya que por razones de orden administrativo dado los plazos de los trámites bancarios y de conservador de Bienes Raíces, la totalidad de los recursos de las viviendas vendidas (que a fines de año era de 40) no pudieran ingresar al Ppto. sectorial.

5.- La meta (activos fijos) no se cumplió ya que los ingresos por concepto de terrenos SERVIU incorporados a través de proyectos del Fondo Solidario, sufrió demoras en las licitaciones de obras por parte de los Asistentes Técnicos (contratados por el SERVIU para realizar la asistencia técnica a los grupos favorecidos por los subsidios).

6.- No se cumplió la meta según lo esperado, principalmente por incremento del ítem 22 en combustible para calefacción central, derivado de las condiciones climáticas adversas durante gran parte del año. Además se produjo un mayor gasto en el ítem viáticos producto de cometidos al interior de la región con la finalidad de difundir decretos de promoción de pago de dividendos y los nuevos programas habitacionales.

# Footnotes

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.