INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

| MINISTERIO | Ministerio de Obras Públicas | PARTIDA | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Dirección de Vialidad | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Estimado 2003 | Meta 2004 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales | (Km. de caminos conservados por contratos globales/Km. total de caminos)*100 | 35 % | 31 % | 31 % | 30 % | 30 % | 15% | Formularios/Fichas Sistema de Administración de Mantenimiento; Departamento de conservación. |  |
|  Construcción de la infraestructura vial | Eficacia/Producto Tasa de variación en Construcción de kilómetros equivalentes de caminos | ((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100 | -12.0 % 351.0 | 25.0 % 440.0 | -15.4 % 372.4 | -6.0 % 350.0 | -42.9 % 200.0 | 15% | Formularios/Fichas Base de datos de la Subdirección de Construcción |  |
|  Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Eficacia/Producto Tasa de variación en conservación de Km de caminos de carpeta granular por administración directa | ((Km de reperfilado ejecutados año t/Km de reperfilado ejecutados año t-1)-1)*100 | -1.0 % 144565.0 | -14.0 % 125000.0 | 13.7 % 142150.0 | -12.1 % 125000.0 | 0.0 % 125000.0 | 20% | Formularios/Fichas Sistema de Administración de Mantenimiento |  |
|  Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Calidad/Resultado Intermedio Tiempo promedio de obtención de Permiso para tránsito con sobrepeso | Sumatoria de días hábiles utilizado en procesar cada solicitud/Número total de solicitudes | s.i. | s.i. | 0.0 días | 8.0 días | 5.0 días | 20% | Formularios/Fichas Base de datos de la unidad de Pesaje |  |
|  Mantenimiento y Explotación de la infraestructura vial | Eficiencia/Producto Km de reperfilado por maquinaria | Sumatoria Km de carpeta granular reperfilados por administración directa/N° de maquinarias para reperfilado | s.i. | s.i. | s.i. | 735 | 500 | 15% | Formularios/Fichas Sistema de Administración Mantenimiento |  |
|  Institucional | Eficacia/Resultado Final Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país | (N° de comunas conectadas con su capital provincial/Total de comunas del país)*100 | 0 % | 0 % | s.i. | 75 % | 85 % | 15% | Formularios/Fichas Informe anual de los departamentos de Construcción |  |

Notas: