INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

| MINISTERIO | Ministerio de Obras Públicas | PARTIDA | 12 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Dirección de Aeropuertos | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Estimado 2003 | Meta 2004 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) Programa: PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES Evaluado en: 2000 | Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo | (N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100 | n.c. | s.i. | 89 % | 88 % | 88 % | 17% | Reportes/Informes Informes Trimestrales del Depto. de Construcción sobre la base de información suministrada por las Direcciones Regionales | 1 |
|  Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional. | Eficacia/Resultado Intermedio Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos) | (N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año de la Red Internacional y Nacional/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Internacional y Nacional)*100 | s.i. | s.i. | 100 % | 95 % | 95 % | 18% | Reportes/Informes Informes Trimestrales del Depto. de Construcción sobre la base de información suministrada por las Direcciones Regionales |  |
|  Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional. | Eficacia/Proceso Porcentaje de Aerodromos o Aeropuertos que fueron construidos, conservados o mejorados respecto de lo programado (No se incluyen pequeños Aeródromos) | (N° de Aeródromos o Aeropuertos construidos, conservados o mejorados en el año/ N° de Aerodromos o Aeropuertos programados a construir, conservar o mejorar año t)*100 | n.c. | s.i. | 100 | 80 | 90 | 16% | Reportes/Informes Informes emanados del Depto. de Construcción en base a los avances físicos y financieros de las Obras. Decretos tramitados de inversión en obra. Carpetas de Contratos. |  |
|  Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) Programa: PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES Evaluado en: 2000 | Eficacia/Producto Población promedio beneficiada por Obras terminadas en Pequeños Aeródromos | (Sumatoria de Población beneficiada con obras en pequeños Aeródromos/Número de Obras terminadas en Pequeños Aeródromos) | n.c. | n.c. | n.c. | 11225 | 15000 | 11% | Reportes/Informes Estadísticas INE Población en zonas aledañas a pequeños Aeródromos. Reportes SAFI, Carpeta de Obra |  |
|  Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) Programa: PEQUEÑOS AERÓDROMOS REGIONALES Evaluado en: 2000 | Eficacia/Proceso Porcentaje de Pequeños Aeródromos Construidos, Conservados o Mejorados respecto de lo programado | (N° de Pequeños Aeródromos construidos, conservados o mejorados/N° de Pequeños Aerodromos programados a construir, conservar o mejorar)*100 | s.i. | s.i. | 83 | 85 | 88 | 15% | Reportes/Informes Carpetas de Proyectos adjudicados, informes de avance, informes del Depto. de Construcción |  |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje de Inversión Ejecutada sobre la inversión Identificada | (Inversión ejecutada/Inversión identificada)*100 | 0.00 | 99.66 | 99.64 | 96.38 | 98.23 | 10% | Reportes/Informes Informes de Contabilidad y Finanzas MOP |  |
|  Institucional | Eficiencia/Proceso Porcentaje de Gasto Inherente sobre Presupuesto de Capital ejecutado en Obras | (Gasto Inherente Ejecutado/Presupuesto de Capital Ejecutado)*100 | s.i. | s.i. | 22 | 10 | 14 | 0% | Reportes/Informes Informes de Contabilidad y Finanzas MOP, informes del Depto. Programación | 2 |
|  Institucional | Economía/Producto Porcentaje de contratos terminados con aumentos efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados | (N° de contratos terminados en el año con aumentos efectivos de obra/N° total de contratos terminados en el año)*100 | s.i. | s.i. | 27 | 27 | 22 | 13% | Reportes/Informes Informes del Depto. de Construcción, Carpeta de Proyectos, Informes de Auditoría |  |

Notas:

1.-Corresponde al Programa de Pequeños Aeródromos y considera el total de pequeños aeródromos autorizados en enero de 2002 por la Dirección General de Aeronáutica Civil. Fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el año 2000. No fue posible identificar el subtítulo presupuestario correspondiente.

2.-Gasto inherente corresponde a la nueva estructura de gasto del subtítulo 31