INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

| MINISTERIO | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | PARTIDA | 18 |
| --- | --- | --- | --- |
| SERVICIO | Servicio Regional de Vivienda y Urbanización VII Región | CAPÍTULO | 02 |

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Estimado 2003 | Meta 2004 | Ponderación | Medios de Verificación | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Viviendas | Eficacia/Producto Porcentaje del tiempo efectivo en ejecutar las obras sobre el tiempo estipulado por contrato | (Suma en días del tiempo real de ejecución de las obras terminadas año t/Suma en días del tiempo según contrato de las obras terminados año t)*100 | 103.0 % | 102.0 % | 120.0 % | 115.0 % | 110.0 % | 12% | Formularios/Fichas ACTAS DE RECEPCIÓN DE VIVIENDAS Y ACTAS DE ENTREGA DE VIVIENDA A POSTULANTES | 1 |
|  Subsidios Habitacionales  Subsidios Fondo Concursable, para Proyectos habitacionales Solidarios | Eficacia/Producto Porcentaje de focalización del Programa Fondo concursable Solidario en familia de escasos recursos (decil de 1 al 3). | (N° familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t que se encuentran en los deciles 1 al 3 /N° total de familias beneficiadas del Programa Fondo Concursable Solidario del año t )*100 | n.m. | 90.5 % | 95.6 % | 99.3 % | 95.0 % | 26% | Formularios/Fichas Listas de seleccionados y Focalización de acuerdo a homologación CAS - CASEN 2000. | 2 |
|  Viviendas | Calidad/Producto Tiempo promedio en la entrega de viviendas | Suma en días del tiempo que transcurre en la entrega de las obras terminadas año t/N° de obras terminadas año t | s.i. | s.i. | s.i. | 90.0 | 90.0 | 6% | Formularios/Fichas Documento de recepción de obras del SERVIU al contratista y Certificado de entrega Primera fecha de entrega física de viviendas | 3 |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje de Ingresos por venta por comercialización viviendas SERVIU en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta comercialización de viviendas SERVIU año t /Monto de la meta presupuestaria por venta comercialización de vivienda año t )*100 | n.c. | n.c. | n.c. | 36.8 % | 100.0 % | 8% | Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria | 4 |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje de Ingresos por venta de activos en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo por venta de activos año t /Monto de la meta presupuestaria por venta de activos año t )*100 | 14.1 % | 9.3 % | 4.1 % | 3324.7 % | 100.0 % | 10% | Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria | 5 |
|  Institucional | Economía/Proceso Porcentaje recaudado de la cartera hipotecaria en relación a la meta presupuestaria | (Monto efectivo recaudado por cartera hipotecaria año t /Monto de la meta presupuestaria por recaudación de cartera hipotecaria año t)*100 | 112.2 % | 106.7 % | 113.2 % | 100.0 % | 100.0 % | 16% | Formularios/Fichas Ley de Presupuestos de año e informe de ejecución presupuestaria |  |
|  Institucional | Eficiencia/Proceso Porcentaje del gasto de operación sobre el gasto total | (Gasto de Operación (21 + 22+24+25) año t/Gasto Total (no considerar deuda publica y saldo final de caja) año t)*100 | 0.5 % | 3.7 % | 3.8 % | 3.4 % | 5.0 % | 12% | Reportes/Informes Informe de ejecución presupuestaria | 6 |
|  Subsidios Habitacionales  Viviendas | Eficacia/Proceso Calculo Déficit Bruto de Vivienda | Déficit Bruto de Vivienda del año t | n.m. | n.m. | 27400 | s.i. | s.i. | 10% | Reportes/Informes metodología de calculo del déficit de vivienda | 7 |

Notas:

1.-Viviendas Básicas, Programa evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales en el  Año  2000.

Se considerará en el tiempo según contrato las ampliaciones de contratos derivadas de ampliaciones de las obras físicas.

Hasta el año 2001 operaba el programa  Viviendas Básicas SERVIU, del año 2002 comienza a operar programa Vivienda Social Dinámica sin Deuda.

2.-El programa comenzó a ejecutarse el año 2001.

3.-La entrega de vivienda se entiende como suma en días del tiempo que transcurre entre  la fecha de recepción SERVIU y  entrega definitiva de  la  primera llave

4.-Ingreso por venta de comercialización de viviendas se incorporó al presupuesto año 2003

5.-La meta 2004 será de un 100% si el Servicio tiene definido en el presupuesto 2004 ingreso por venta de activo.

6.-Para el año 2004 la meta será corregida luego de aprobado el presupuesto

7.-La meta  2004 del  indicador  es: el servicio se compromete a poblar en la Formulación Presupuestaria del año 2005, los datos del   indicador para el efectivo 2003, Estimado 2004 y Meta 2005 del déficit habitacional, con base en la metodología que desarrollará durante este año y el siguiente previo al proceso de formulación presupuestaria señalado.

La metodología corresponde al piso mínimo del déficit, de ahí su nombre “déficit bruto”. Corresponde a Viviendas deficitarias (Piezas en casa antigua y Mediaguas Mejoras, chozas, ranchos, rucas, móviles y otros tipos de viviendas particulares), más hogares allegados (Total de hogares menos viviendas ocupadas con personas presentes). Existen otras situaciones deficitarias, tales como allegamiento de núcleos dentro del hogar, los cuáles no han sido considerados en esta metodología. La fuente es el Censo 2002.