CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

MINISTERIO: 	MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

SERVICIO: 	DIRECCION DE AEROPUERTOS

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2004 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento | Índice de Avance | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2002 | 2003 | 2004 |  |  |  |  |  |
| Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional. | Porcentaje de la Red de Aeródromos de Cobertura Nacional y de Aeropuertos Internacionales que se mantiene operativo (No incluye Pequeños Aeródromos) Enfoque de Género: No | (N° de Aeródromos y Aeropuertos operativos en el año de la Red Internacional y Nacional/Total de Aeródromos y Aeropuertos de la Red Internacional y Nacional)*100 | % | 100 | 100 | 100 | 95 | Si | 105 | 100 |  |
| Aeródromos y Aeropuertos Construidos, Conservados y/o Mejorados de la Red de Cobertura Nacional e Internacional. | Porcentaje de Aerodromos o Aeropuertos que fueron construidos, conservados o mejorados respecto de lo programado (No se incluyen pequeños Aeródromos) Enfoque de Género: No | (N° de Aeródromos o Aeropuertos construidos, conservados o mejorados en el año/ N° de Aerodromos o Aeropuertos programados a construir, conservar o mejorar año t)*100 |  | 100 | 0 | 130 | 90 | Si | 144 | -- | 1 |
| Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) | Porcentaje de la Red de Pequeños Aeródromos que se mantiene operativo Enfoque de Género: No | (N° de aeródromos operativos/Total de aeródromos autorizados por la DGAC)*100 | % | 89 | 95 | 97 | 88 | Si | 110 | 102 |  |
| Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) | Población promedio beneficiada por Obras terminadas en Pequeños Aeródromos Enfoque de Género: No | (Sumatoria de Población beneficiada con obras en pequeños Aeródromos/Número de Obras terminadas en Pequeños Aeródromos) |  | NC | 0 | 14.369 | 15.000 | Si | 96 | -- |  |
| Pequeños Aeródromos Construidos, Mejorados y/o Conservados. (Programa de Pequeños Aeródromos) | Porcentaje de Pequeños Aeródromos Construidos, Conservados o Mejorados respecto de lo programado Enfoque de Género: No | (N° de Pequeños Aeródromos construidos, conservados o mejorados/N° de Pequeños Aerodromos programados a construir, conservar o mejorar)*100 |  | 83 | 0 | 129 | 88 | Si | 147 | -- | 2 |
| Institucional | Porcentaje de Inversión Ejecutada sobre la inversión Identificada Enfoque de Género: No | (Inversión ejecutada/Inversión identificada)*100 |  | 99,64 | 97,56 | 98,38 | 98,23 | Si | 100 | 101 |  |
| Institucional | Porcentaje de Gasto Inherente sobre Presupuesto de Capital ejecutado en Obras Enfoque de Género: No | (Gasto Inherente Ejecutado/Presupuesto de Capital Ejecutado)*100 |  | 22 | 0 | SI | 14 | -- | -- | -- | 3 |
| Institucional | Porcentaje de contratos terminados con aumentos efectivos de Obra sobre el total de contratos terminados Enfoque de Género: No | (N° de contratos terminados en el año con aumentos efectivos de obra/N° total de contratos terminados en el año)*100 |  | 27 | 10 | 0 | 22 | -- | -- | 200 |  |

Porcentaje global de cumplimiento:100

Notas:

NM = No Mide

NC = No corresponde

SI = Sin Información

1.- El sobrecumplimiento se debe a los ahorros generados en la licitación de propuestas de conservación de aeródromos, en la cual se pudo incluir un número superior al inicialmente programado.

2.- El sobrecumplimiento se debe a los ahorros generados en la licitación de propuestas de conservación de pequeños aeródromos, en la cual se pudo incluir un número superior al inicialmente programado.

3.- Este indicador no fue evaluado en el año 2004 puesto que la estructura de gastos del MOP cambió, lo anterior se refleja en el hecho que la ponderación asignada a este indicador en el formulario H del año 2004 es de 0%.

Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.

Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.

Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.