BALANCE

DE GESTIÓN INTEGRAL

AÑO 2003

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

M.O.P.

SANTIAGO DE CHILE

Indice

Carta del Jefe de Servicio ............................................................................    2

Identificación de la Institución ....................................................................    4

Leyes y Formativas que rigen el funcionamiento de la Institución

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Principales autoridades

Definiciones Estratégicas

Recursos Humanos

Recursos Financieros

Resultados de la Gestión .............................................................................  14

Cuenta Pública de los resultados

Cumplimiento de los Compromisos Institucionales

Avances en Materias de Gestión

Proyectos de Ley

Desafíos 2004 ................................................................................................  34

Anexos ...........................................................................................................  36

Programación Gubernamental

Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

Iniciativas de Inversión

Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

1. Carta del Jefe de Servicio

La gestión de la Dirección de Vialidad (DV) durante el año 2003 estuvo marcada por importantes cambios de orden institucional que implicaron una simplificación de la estructura organizacional para ser implementada a partir del 2004 y un fortalecimiento inédito de las Direcciones Regionales.

El desempeño desde el punto de vista presupuestario fue notable, alcanzándose el más alto nivel de ejecución presupuestaria de la última década.

Los desafíos planteados en el BGI 2002 en relación con el fortalecimiento de la figura del Inspector Fiscal, Análisis Valorativo y Normas ISO 9000,  fueron abordados exitosamente.

En relación al desarrollo de sus programas tradicionales ( Conservación, Reposición, Vialidad Urbana, Rutas Internacionales, Red Austral, Ruta Costera, Ruta Precordillerana, Rutas Interregionales, Mejoramiento Red Regional Principal, Mejoramiento Red Regional Secundaria,etc) estuvo en general dentro de lo esperado. La excepción fue el programa de habilitación de la Ruta Costera donde se realizó poco mas del 50% de la meta propuesta en la Programación Gubernamental 2003.

Sin embargo lo mas destacado de la gestión de la DV durante el año 2003 estuvo en la puesta en marcha de 3 nuevas iniciativas: Caminos Básicos 5000, Concesiones Viales de Segunda Generación y  Administración Directa .

Caminos Básicos 5000

De acuerdo a los objetivos estratégicos trazados por el Supremo Gobierno, de crecer con equidad, el Ministerio de Obras Públicas, además de disponer de programas cuyo objeto ha sido proveer, bajo la modalidad de concesiones, de una moderna red vial estructurante al país, - Primera Revolución Vial – se ha propuesto potenciar a través de la Dirección de Vialidad  la aplicación de nuevas soluciones a los caminos públicos rurales no pavimentados– Segunda Revolución Vial – mejorando la superficie de rodadura de estas vías que, por su ubicación y volumen de tránsito, no  justifican económicamente la aplicación de pavimentos tradicionales. Históricamente las redes de caminos rurales de bajo tránsito se han conservado mediante ripiaduras periódicas, las que cumplen con el objetivo de dar una buena estructura de soporte al tránsito, sin embargo tienen la desventaja que se disgregan rápidamente por falta de cohesión desprendiendo mucho polvo,  lo que implica problemas de inseguridad en maniobras de adelantamiento, genera problemas de salud y mala calidad de vida en los peatones y habitantes cercanos al camino,  lodo y falta de conectividad en invierno.

El Programa Caminos Básicos 5000, lanzado por  la Dirección de Vialidad durante el 2003, pretende mejorar, en el período 2003 – 2006,  la superficie de rodado de 5.000 kilómetros de caminos rurales de tierra o ripio mediante la estabilización de su carpeta de rodado. En dicha tarea serán utilizadas soluciones no tradicionales, como son la aplicación  de bischofita (cloruro de magnesio), de cloruro de sodio, etc. al material granular de la carpeta,  así como también  soluciones más convencionales como cape-seal, imprimación reforzada, sellos ,etc.,

Concesiones viales de segunda generación

La Dirección de Vialidad coordinadamente con la Coordinación General de Concesiones elaboró durante el año 2003 una lista de proyectos concesionables de segunda generación que requerirían, en principio, menor inversión privada que los de la primera generación. Estos proyectos serán incorporandos tempranamente al Plan de Inversiones de la DV  con miras a ser realizados por algún mecanismo de asociación público- privada.

Administración Directa

Otra de las labores destacadas que emprendió la Dirección de Vialidad durante el año 2003 fue la elaboración de un programa para fortalecer su capacidad de conservación de caminos por Administración Directa. Este programa, que será complementario al Programa Caminos Básicos 5000, se propone renovar el parque de maquinarias de Administración Directa mediante un plan de inversiones de 5 años con presupuestos anuales de entre 4.000 y 7.000 millones de pesos y una inversión total de 36.702 millones de pesos.

El propósito de esta iniciativa será aumentar el porcentaje de la red vial sometida a conservación anual y no pretende en ningún caso dejar de lado la conservación de caminos que se efectúa actualmente a través de contratos.

Sergio Galilea Ocon

Ingeniero Civil

Director de Vialidad

2. Identificación de la Institución

- Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución

- Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio

- Principales Autoridades

- Definiciones Estratégicas

- Recursos Humanos

- Recursos Financieros

Leyes y Normativas que rigen el funcionamiento de la Institución

La Dirección de Vialidad se rige fundamentalmente por el DFL 850 de 1997, que aprueba el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964.

Existen, además las siguientes disposiciones legales que rigen el funcionamiento de la Dirección de Vialidad:

- Decreto MOP Nº15 de 1992. Reglamento para contratos de obras públicas.

- Decreto MOP Nº48 de 1994. Reglamento para contratos de trabajo de consultoría.

Organigrama y ubicación en la estructura del Ministerio

Organigrama de la Dirección de Vialidad

Principales Autoridades

| Cargo | Nombre |
| --- | --- |
| Director Nacional | Sergio Galilea |
| Subdirector de Planificación y Estudios | Eduardo Soto |
| Subdirector de Construcción | Mario Fernández |
| Subdirector de Explotación | Mario Anguita |
| Subdirectora de Administración y Finanzas | Loreto Riccardi |
| Subdirector de Regiones | Víctor Serrano |
| Subdirector de Recursos Humanos | Leslie Faure |
| Subdirector de Vialidad Urbana | José Miguel Ortega |

Definiciones Estratégicas

- Misión Institucional

Planificar, proyectar, construir, conservar y explotar la infraestructura vial de uso público del país con el objeto de mejorar la conectividad  entre los chilenos y entre Chile y los países limítrofes, contribuyendo de este modo al desarrollo del país y su gente.  En el desempeño de su misión la Dirección de Vialidad debe velar para que en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales se respeten las normas de calidad y medio - ambientales y se incorporen sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito de la ingeniería vial y de transporte.

- Objetivos Estratégicos

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Desarrollar y mantener la infraestructura vial de acuerdo a la planificación programada, con el fin de mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región. |
| 2 | Incorporar innovaciones tecnológicas viales, que permitan mejorar los niveles de eficiencia y calidad en las obras viales. |
| 3 | Incorporar los instrumentos de gestión ambiental y territorial en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales con el objetivo de evitar problemas que posteriormente generan aumentos de presupuestos y plazos en las obras. |
| 4 | Lograr una regionalización efectiva en lo que la normativa lo permita, con el fin de mejorar la gestión global del servicio, en el ámbito de la conservación de la red vial. |
| 5 | Priorizar el Mantenimiento y la explotación por sobre la construcción de nuevos caminos con el propósito de conservar los estándares del servicio prestado por las obras de construcción evitando incurrir en altos costos de reposición, costos de operación y tiempo de usuario en el futuro. |
| 6 | Mejorar la efectividad en la cadena de toma de decisiones mediante el reforzamiento de la figura del Inspector Fiscal con el propósito de asegurar la eficiencia de la inversión en los contratos de estudios y obras. |

- Productos estratégicos vinculado a objetivos estratégicos y cliente/beneficiarios/usuarios

| Nombre Producto Estratégico | Número Obj. Estratégico | Número Cliente /Benef /Usuario* |
| --- | --- | --- |
| Planificación de la infraestructura vial | 1-2-3-4-5-6 | 1 |
| Construcción de la Infraestructura vial | 1-2-3-4-5 | 2 |
| Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura vial | 1-2- 4-5 | 3 |

- Clientes/beneficiarios/usuarios

| Número | Descripción |
| --- | --- |
| 1 | Empresas consultoras de Ingeniería, Dirección de Planeamiento, Mideplan, Autoridades Gobiernos Regionales, |
| 2 | Empresas contratistas de Obras, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios Motorizados, Productores Locales |
| 3 | Empresas contratistas de Obras, Comunidades Rurales, Transportistas de carga y pasajeros, Usuarios Motorizados |

Recursos Humanos

### DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva año 2003 por tipo de contrato |  |
| --- | --- |
| Planta | 1.432 |
| Contrata | 1.532 |
| Honorarios | 4 |
| Otro | 632 |
| TOTAL | 3.600 |

### GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR TIPO DE CONTRATO

DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

| Dotación EfectivaError: Reference source not found año 2003 Por estamento |  |
| --- | --- |
| Directivos | 36 |
| Profesionales | 811 |
| Técnicos | 323 |
| Administrativos | 1.149 |
| Auxiliares | 649 |
| Otros | 632 |
| TOTAL | 3.600 |

GRÁFICO: DOTACIÓN EFECTIVA AÑO 2003 POR ESTAMENTO

Recursos Financieros

RECURSOS PRESUPUESTARIOS AÑO 2003

| Ingresos Presupuestarios Percibidos año 2003 |  |
| --- | --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Aporte fiscal | 325.021.291 |
| Endeudamiento | 0 |
| Otros ingresos | 10.732.650 |
| TOTAL | 335.753.941 |
| Gastos Presupuestarios EjecutadosError: Reference source not found año 2003 |  |
| Descripción | Monto M$ |
| De Operación | 29.631.109 |
| De capital | 259.144.890 |
| Otros gastos | 46.977.942 |
| TOTAL | 335.753.941 |

3. Resultados de la Gestión

- Cuenta Pública de los Resultados

- Cumplimiento de Compromisos Institucionales

- Avance en materias de Gestión

- Proyectos de Ley

Cuenta Pública de los Resultados

BALANCE GLOBAL

CONSERVACION DE OBRAS VIALES

El propósito de la conservación o mantenimiento vial es mantener los estándares del servicio prestado por las obras viales existentes durante todo el tiempo previsto en su diseño, evitando su deterioro prematuro, lo que traería consigo mayores costos de operación de los vehículos, mayores tiempos de viaje y costos excesivos de reposición.

En el Cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión en mantenimiento vial realizada por la Dirección de Vialidad en los años 2002 y 2003 según las distintas fuentes de financiamiento utilizadas. Esta inversión alcanzó, en total, a 164.185 mill. de pesos mediante todas las fuentes de financiamiento incluyendo reposiciones; si se considera sólo la relativa a los fondos sectoriales de Vialidad, esta alcanzó a 146.451 mill. de pesos lo que representa el 56,5 % de la inversión total realizada por la Dirección de Vialidad. Es importante destacar el papel que juegan los recursos de inversión de la Provisión FNDR Caminos Secundarios en el financiamiento de la conservación de caminos, ya que los gobiernos regionales priorizan la asignación de estos recursos a la conservación de las redes comunales.

Inversión en Mantenimiento Vial  (mill. de pesos)

| La Dirección de Vialidad emplea tres modalidades distintas de gestión para realizar la conservación de la red vial: la administración directa, los contratos tradicionales y los contratos de conservación global (conservación de redes). Fuentes de Financiamiento | 2002 MM$ | MM$ |
| --- | --- | --- |
| FONDOS SECTORIALES | 119.410 | 146.451 |
| PROV. FNDR. Caminos Secundarios | 10.063 | 15.291 |
| FNDR y Aportes | 1.941 | 2.443 |
| TOTAL | 131.414 | 164.185 |

En el Cuadro que se inserta a continuación se señala una estimación de la cobertura de conservación dada  por cada una de las modalidades de gestión mencionadas en los años 2002 y  2003. Se puede observar que durante el año 2002 se alcanzó una cobertura de conservación de 44.400 Km. que representaron un  57 % de la red vial total no concesionada., en tanto que durante el año 2003  se alcanzó una cobertura de conservación de  50.960 Km. de caminos que representaron un 65 % de la red vial total no concesionada

Cobertura de Conservación

| Modalidad de Gestión | 2002 Km. | 2003. Km. |
| --- | --- | --- |
| Administración Directa | 17.390 | 19.275 |
| Contratos Tradicionales | 2.040 | 6.043 |
| Contratos Globales | 24.970 | 25.642 |
| Total | 44.400 | 50.960 |

En el Cuadro que se inserta a continuación se consignan las principales operaciones de conservación de caminos realizadas durante los años 2002 y  2003

Operaciones de conservación de caminos. Año 2003

| Operación | Unidad | Cantidad |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |
| Limpieza de faja | m2 | 22.854.940 | 24.862.000 |
| Limpieza de fosos y contrafosos | m | 1.166.170 | 1.602.000 |
| Bacheo de calzadas y bermas granulares | m3 | 163.810 | 219.000 |
| Reperfilado de caminos no pavimentados | Km. | 229.960 | 237.360 |
| Conservación de puentes de madera | m | 11.050 | 10.300 |
| Sellado de junturas y grietas | m | 85.930 | 140.400 |
| Bacheo de calzadas y bermas pavimentadas | m2 | 370.790 | 756.500 |
| Recebo de calzadas y bermas granulares | Km. | 2.180 | 2.450 |

REPOSICION DE OBRAS VIALES

Los proyectos de reposición de obras viales tienen por objeto reconstruir parcial o totalmente las obras viales deterioradas por el uso y el paso del tiempo, con o sin cambios en la capacidad y/o calidad del servicio prestado por ellas.

En el Cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión efectuada por la Dirección de Vialidad durante los años 2002 y 2003 en la reposición de caminos pavimentados y la longitud equivalente de dichas obras.

| Reposición de Obras Viales Tipo de Obra | Unidad | LONGITUD |  | INVERSIÓN MM$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Caminos Pavimentados | Km. equiv. | 264,5 | 128,6 | 86.521 | 21.206 |

CONSTRUCCION / MEJORAMIENTO DE OBRAS VIALES

Los proyectos de construcción de obras viales tienen por objeto materializar la puesta en servicio de nuevas obras viales, que no existían anteriormente, o el cambio de estándar de obras viales existentes.  Los proyectos de mejoramiento de obras viales, en tanto, tienen por objeto aumentar la calidad del servicio prestado por las obras viales existentes, sin que cambien de estándar.

En el Cuadro que se inserta a continuación se puede observar la inversión efectuada por la Dirección de Vialidad durante los años 2002 y 2003 en la construcción / mejoramiento de caminos pavimentados (incluidas las obras de pavimentación urbana ), construcción de caminos básicos, y construcción / mejoramiento de caminos de tierra o ripio  y la longitud equivalente de dichas obras.

| Tipo de Obra | Unidad | LONGITUD |  | INVERSIÓN MM$ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 | 2002 | 2003 |
| Caminos Pavimentados(1) | Km. equiv. | 352,4 | 335,1 | 81.655 | 72.457 |
| Caminos Básicos | Km. equiv | - | 925,5 | - | 15.926 |
| Caminos de Ripio | Km. equiv | 1.681 | 1.362 | 15.465 | 12.939 |
| Caminos de Tierra | Km. equiv. | 81,1 | 104,6 | 9.317 | 9.909 |

Construcción / Mejoramiento de Obras Viales

(1)Incluye obras de pavimentación urbana

Resultados de la Gestión Financiera

El  presupuesto asignado a la Dirección de Vialidad para el año  2003 fue de M$  335.532.692 , cifra que representa un 47% del presupuesto de todo el MOP.

En los cuadros que se insertan a continuación se puede observar el detalle de las distintas partidas de dicho presupuesto y de su ejecución, así como algunos indicadores de la gestión presupuestaria.

INGRESOS Y GASTOS AÑOS 2002 – 2003

| Denominación | Monto Año 2002 M$ | Monto Año 2003 M$ |
| --- | --- | --- |
| ## INGRESOS | 345.359.350 | 335.753.941 |
| Ingresos de Operación | 20.973.528 | 7.298.134 |
| Ventas de Activos | 33.293 | 36.187 |
| Transferencias |  |  |
| Otros Ingresos | 2.918.265 | 2.217.286 |
| Endeudamiento | 6.257.969 |  |
| Aporte Fiscal | 313.486.061 | 325.021.291 |
| Operaciones Años Anteriores | 2.540 | 433 |
| Saldo Inicial de Caja | 1.687.694 | 1.180.610 |
| ## GASTOS | 345.359.350 | 335.753.941 |
| Gastos en personal | 24.824.896 | 25.355.981 |
| Bienes y servicios de consumo | 2.192.754 | 3.336.704 |
| Prestaciones Previsionales | 1.186.166 | 938.424 |
| Transferencias corrientes |  |  |
| Inversión sectorial de asignación regional | 9.520.668 |  |
| Inversión real | 259.352.243 | 259.144.890 |
| Inversión financiera |  |  |
| Transferencias de capital |  |  |
| Servicio de la Deuda pública | 47.068.837 | 44.129.068 |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Compromisos Años Anteriores |  |  |
| Saldo Final de Caja | 1.213.786 | 2.848.874 |

ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTARIO AÑO 2003

| Subt. | Item | Asig. | Denominación | Presupuesto Inicial (M$) | Presupuesto Final (M$) | Ingresos y Gastos Devengados (M$) | Diferencia (M$) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### INGRESOS | 329.493.332 | 335.532.692 | 335.759.609 | -226.917 |
| 01 |  |  | ### INGRESOS DE OPERACION | 6.925.791 | 6.925.791 | 7.298.134 | -372.343 |
| 04 |  |  | ### VENTA DE ACTIVOS | 31.011 | 31.011 | 36.187 | -5.156 |
|  | 41 |  | ### Activos Físico | 31.011 | 31.011 | 36.187 | -5.156 |
| 07 |  |  | ### OTROS INGRESOS | 2.238.064 | 2.374.820 | 2.220.872 | 153.948 |
|  | 79 |  | ### Otros | 2.238.064 | 2.374.820 | 2.220.872 | 153.948 |
| 09 |  |  | ### APORTE FISCAL | 320.248.466 | 325.021.292 | 325.021.291 | 1 |
|  | 91 |  | ### Libre | 297.989.549 | 280.892.224 | 280.892.224 |  |
|  | 92 |  | ### Servicio de la Deuda Pública | 22.258.917 | 44.129.068 | 44.129.067 | 1 |
| 10 |  |  | ### OPERACIONES AÑOS ANTERIORES |  |  | 2.515 | -2.515 |
| 11 |  |  | ### SALDO INICIAL DE CAJA | 50.000 | 1.179.778 | 1.180.610 | -832 |
|  |  |  | GASTOS | 329.493.332 | 335.532.692 | 335.759.609 | -226.917 |
| 21 |  |  | GASTOS EN PERSONAL | 22.891.026 | 25.384.142 | 25.355.981 | 28.161 |
| 22 |  |  | BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO | 2.182.609 | 3.339.316 | 3.336.704 | 2.612 |
| 24 |  |  | PRESTACIONES PREVISIONALES | 606.000 | 956.000 | 938.424 | 17.576 |
|  | 30 |  | Prestaciones Previsionales | 606.000 | 956.000 | 938.424 | 17.576 |
| 31 |  |  | INVERSION REAL | 281.464.780 | 261.634.166 | 259.147.410 | 2.486.756 |
|  | 50 |  | Requisitos de Inversion para Funcionamiento | 25.250 | 95.250 | 95.037 | 213 |
|  | 51 |  | Vehículos | 147.662 | 572.662 | 571.018 | 1.644 |
|  | 53 |  | Estudios para Inversiones | 1.485.232 | 703.242 | 685.764 | 17.478 |
|  | 54 |  | Maquinarias y Equipos |  | 115.200 | 115.127 | 73 |
|  | 56 |  | Inversión en Informática |  | 190.000 | 189.725 | 275 |
|  | 61 |  | Inversión Región I | 7.467.733 | 10.576.719 | 10.557.684 | 19.035 |
|  | 62 |  | Inversión Región II | 7.455.375 | 11.173.082 | 11.150.071 | 23.011 |
|  | 63 |  | Inversión Región III | 6.450.427 | 9.317.576 | 9.254.445 | 63.131 |
|  | 64 |  | Inversión Región IV | 7.430.079 | 10.183.895 | 10.066.638 | 117.257 |
|  | 65 |  | Inversión Región V | 9.993.436 | 18.157.173 | 17.949.202 | 207.971 |
|  | 66 |  | Inversión Región VI | 15.726.737 | 16.615.981 | 16.145.004 | 470.977 |
|  | 67 |  | Inversión Región VII | 16.668.598 | 17.536.797 | 17.256.384 | 280.413 |
|  | 68 |  | Inversión Región VIII | 19.434.855 | 29.949.765 | 29.824.674 | 125.091 |
|  | 69 |  | Inversión Región IX | 17.363.827 | 25.386.970 | 25.268.790 | 118.180 |
|  | 70 |  | Inversión Región X | 22.826.913 | 44.056.482 | 43.733.275 | 323.207 |
|  | 71 |  | Inversión Región XI | 7.917.415 | 9.715.452 | 9.630.174 | 85.278 |
|  | 72 |  | Inversión Región XII | 9.480.233 | 10.176.647 | 10.136.110 | 40.537 |
|  | 73 |  | Inversión Región Metropolitana | 13.674.393 | 8.824.131 | 8.715.952 | 108.179 |
|  | 74 |  | Inversiones no Regionalizables | 5.611.957 | 35.173.704 | 34.690.846 | 482.858 |
|  | 75 |  | Otros Gastos de Inversión Real | 1.539.891 | 3.113.438 | 3.111.490 | 1.948 |
|  | 78 |  | Prog. de Inversiones de Carácter Nacional | 68.870.822 |  |  |  |
|  | 79 |  | Convenios de Programación | 41.893.945 |  |  |  |
| 50 |  |  | SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 22.258.917 | 44.129.068 | 44.129.068 |  |
|  | 91 |  | Deuda Pública Externa | 22.258.917 | 44.129.068 | 44.129.068 |  |
|  |  | 001 | Intereses | 5.042.170 | 10.274.943 | 10.274.944 | -1 |
|  |  | 002 | Amortizaciones | 17.216.747 | 33.854.125 | 33.854.124 | 1 |
| 60 |  |  | OPERACIONES AÑOS ANTERIORES | 40.000 | 40.000 |  |  |
| 90 |  |  | SALDO FINAL CAJA | 50.000 | 50.000 | 2.852.022 | -2.802.022 |

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Avance 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| Porcentaje de decretos modificatorios que no son originados por leyes | [ N° total de decretos modificatorios - N° de decretos originados en leyes / N° total de decretos modificatorios]*100 | % |  | 75,0 | 70,8 | 105,9 |
| Promedio del gasto de operación por funcionario | [Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23) / Dotación efectiva] | M$/persona |  | 7.136 | 7.799 | 91,5 |
| Porcentaje del gasto en programas del subtítulo 25 sobre el gasto de operación | [Gasto en Programas del subt. 25 / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | - | - | - | - | - |
| Porcentaje del gasto en estudios y proyectos de inversión sobre el gasto de operación | [Gasto en estudios y proyectos de inversión / Gasto de operación (subt. 21 + subt. 22 + subt. 23)]*100 | % |  | 959 | 801 | 83,5 |

ANÁLISIS DEL DE AVANCE DE LOS INDICADORES

De los ingresos percibidos el año 2003, el 96,8 % proviene del aporte fiscal, porcentaje más elevado que el registrado el año 2002 (90,8 %). Esto se debe a que en el 2003 no hubo ingresos por endeudamiento. Además se redujo la generación propia de recursos a causa del traspaso de las plazas de peaje a las concesionarias viales.

Los gastos presupuestarios al 31/12/2003 alcanzaron a M$ 332.905.067, esto es, un 99,2% del monto autorizado. En relación a la composición de los gastos en el año 2003, los gastos de operación alcanzaron un 9 %, el servicio de la deuda pública (amortizaciones mas intereses) totalizó un 13% y la inversión real sumó el 78 % restante del gasto total.

Sin embargo, a los recursos de inversión que gestiona Vialidad para los programas de conservación de caminos, consignados en la ley de presupuestos, hay que agregar aquellos provenientes de otros sectores públicos, como el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el aporte de las Municipalidades, las contribuciones de programas como Chile Barrio y, finalmente, el aporte del sector privado. Son los denominados, Recursos Extrasectoriales, que  durante el año 2003 alcanzaron a  más de 32 mil millones, cifra que representa un 12,4% de la inversión sectorial, esto es, de la inversión con recursos propios.

En la distribución regional del total de recursos de inversión, esto es, los recursos propios dispuestos en el Subtítulo 31 más los recursos extrasectoriales, destacan las regiones VIII, IX y X que, por las características de la infraestructura vial de sus territorios, han concentrado los volúmenes más altos de inversión.

Finalmente, es necesario decir que en el ámbito de la gestión presupuestaria  del año 2003 se inició una profunda reorganización del registro de los gastos inherentes a la  inversión, a fin de clasificarlos de manera más funcional a la contabilidad gubernamental. Debido a  ello, un conjunto de gastos que tradicionalmente se registraron en las partidas de la inversión, en esta oportunidad se debieron cargar al gasto operacional, el cual, pese a esta nueva modalidad impulsada por las autoridades del sistema financiero público, alcanzó un 9%, nivel que da cuenta satisfactoriamente de los planes de eficiencia en el uso de los recursos presupuestarios que ha impulsado la Dirección de Vialidad.

Ver en anexos, información de Transferencias Corrientes e Iniciativas de Inversión.

Resultados de la gestión

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES PRESENTADOS EN LA FORMULACIÓN PRESUPUESTARIA AÑO 2003

Como puede apreciarse en el cuadro que se inserta a continuación  el desempeño de la Dirección de Vialidad en materia de conservación de obras viales y de construcción de caminos pavimentados durante el año 2003 fue superior al del año 2002  y estuvo por encima de las metas que se habían propuesto para el año.

Como puede apreciarse en el cuadro que se inserta a continuación, el desempeño de la Dirección de Vialidad en materia de construcción de caminos de tierra o ripio  durante el año

INDICADORES DE DESEMPEÑO PRESENTADOS EN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2003

| Producto Estratégico | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | Meta 2003 | Cumple SI/NO | % Cumpli- miento |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |  |  |
| 1 | Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales | (Km de caminos conservados por contratos globales / Km totales red vial)*100 | % | 31 | 31 | 32 | 30 | si | 106,7 |
| 3 | Tasa de variación en construcción de caminos pavimentados | ((Km equivalentes de caminos pavimentados construidos año t / Km equivalentes de caminos pavimentados construidos año t-1)-1)*100 | % | 25,0 (440,0) | -15,4 (372,4) | 12,1 (417,3) | -6,0 (350,0) | si | 119,1 |
| 1 | Tasa de variación en conservación de caminos de carpeta granular por administración directa | ((Km de caminos reperfilados añot / Km de caminos reperfilados año t-1)-1)*100 | % | -14,0 (125.000) | 13,7 (142.150) | 7,5 (152.800) | -12,1 (125.000) | si | 122,1 |
|  | Tiempo promedio de demora en obtención de permiso para tránsito de vehículos con sobrepeso | Sumatoria de dias hábiles utilizados en procesar cada solicitud/número total de solicitudas | días | s.i | s.i |  | 8,0 |  |  |
| 1 | Km de reperfilado de caminos por maquina | Sumatoria de Km de caminos reperfilados por administración directa / N° de maquinarias para reperfilado | Km/Maq | s.i | s.i |  | 735 |  |  |
|  | Porcentaje de comunas conectadas con su capital provincial | (N° de comunas conectadas con su capital provincial / Total de comunas del país) * 100 | % | s.i | s.i |  | 75 |  |  |

OTROS INDICADORES DE DESEMPEÑO

ANÁLISIS DE LOGROS / NO LOGROS CON BASE AL AVANCE DE OTROS INDICADORES DE

DESEMPEÑO

Li   = Longitud del contrato i en Km

Ai   = Avance del contrato i  durante el año en %

Nct = Número total de contratos de construcción de caminos de tierra o ripio en ejecución durante el año

ANÁLISIS DE OTROS LOGROS / NO LOGROS

|  | Nombre Indicador | Fórmula Indicador | Unidad de medida | Efectivo |  |  | AvanceError: Reference source not found 2003/ 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2001 | 2002 | 2003 |  |
| 3 | Construcción de caminos de tierra o ripio | i=nct ΣLi*Ai/100 i=1 | Km equivalente | 45,6 | 80,1 | 73,1 | 91,3 |

CAMINOS BÁSICOS 5000

Históricamente las redes de caminos rurales de bajo tránsito se han conservado mediante ripiaduras periódicas, las que cumplen con el objetivo de dar una buena estructura de soporte al tránsito, sin embargo tienen la desventaja que se disgregan rápidamente por falta de cohesión desprendiendo mucho polvo,  lo que implica problemas de inseguridad en maniobras de adelantamiento, genera problemas de salud y mala calidad de vida en los peatones y habitantes cercanos al camino,  lodo y falta de conectividad en invierno.

El Programa Caminos Básicos 5000, lanzado por  la Dirección de Vialidad durante el 2003, pretende mejorar, en el período 2003 – 2006,  la superficie de rodado de 5.000 kilómetros de caminos rurales de tierra o ripio mediante la estabilización de su carpeta de rodado. En dicha tarea serán utilizadas soluciones no tradicionales, como son la aplicación  de bischofita (cloruro de magnesio), de cloruro de sodio, etc. al material granular de la carpeta,  así como también  soluciones mas convencionales como cape-seal, imprimación reforzada, sellos ,etc., cuyos costos son  un poco superiores a los de las ripiaduras pero muy inferiores a los de  los caminos de asfalto u hormigón. Estas soluciones entregan un mejor producto que las ripiaduras, que no requiere constantes operaciones de reperfilado.

Durante el año 2003  se materializaron 925,5 kms de caminos secundarios, a través de la aplicación de soluciones básicas.  Para ello, se movilizaron recursos profesionales de la Dirección de Vialidad utilizando principalmente el sistema de administración directa, como asimismo, se realizaron diversas alianzas con otras instituciones como por ejemplo: municipios, Fosis, Chile Barrios, privados, etc..  Estos caminos,  se  concentraron principalmente en las regiones del norte, donde la Dirección de Vialidad poseía una importante experiencia acumulada.

PROGRAMA DE CONCESIONES VIALES DE SEGUNDA GENERACION

Una de la labores importantes que desarrolló la Dirección de Vialidad durante el año 2003 fue la creación de una instancia permanente de coordinación con la Coordinación General de Concesiones que permitiera aprovechar de mejor forma las experiencias y potencialidades individuales de ambas entidades en beneficio de los objetivos comunes, incorporando tempranamente al Plan de Inversiones de la DV las obras que fueran susceptibles de ser realizadas por algún mecanismo de asociación público- privada. Esta instancia de coordinación,  se  materializó mediante la creación de una Mesa de Trabajo que elaboró una cartera de proyectos concesionables, teniendo en consideración los siguientes aspectos:

- Programa de Obras de la Dirección de Vialidad.

- Listado de Proyectos en Estudio por la Coordinación General de Concesiones.

- Interés de los Inversionistas y Constructores en presentar nuevas Ideas de Concesiones y participar en las propuestas que se generen.

- Posibilidad de consolidar un sistema de administración de carreteras que realice las obras en la oportunidad adecuada con tecnología de punta e importantes economías de escala.

- Trabajo conjunto DV – CGC y Hacienda. Comparte recursos y agiliza toma de decisiones.

Los proyectos incluidos en dicha cartera son preliminarmente los siguientes:

- Concesión Ruta 5 Norte, tramo Acceso Norte de La Serena – Copiapó – Caldera (415 Km)

- Autopista del Norte Grande

- Mantenimiento Ruta 66

- Sistema de conectividad de la X Región

- Ruta 160

- Programa de conservación de redes de caminos – Proyecto piloto : Conservación  Red Vial IV Región.

- Mejoramiento Ruta G- 21, Acceso a centros de esquí

- Camino cuesta La Dormida

- Mantenimiento Ruta 5 Norte, Caldera – Antofagasta

- Mantenimiento Ruta 5 Norte, Antofagasta - Arica

Estos proyectos corresponden a una segunda generación de proyectos viales concesionables que requerirán, en su mayoría, menor inversión privada que los de la primera generación.

ADMINISTRACION DIRECTA

Otra de las labores destacadas que emprendió la Dirección de Vialidad durante el año 2003 fue la elaboración de un programa para fortalecer su capacidad de conservación de caminos por Administración Directa.  Este programa es complementario al Programa Caminos Básicos 5000 y no pretende dejar de lado la conservación de caminos que se efectúa actualmente a través de contratos,  ya que su propósito será aumentar el porcentaje de la red vial sometido a conservación anual.

El objetivo central del programa será incrementar la conservación de caminos secundarios, realizando una labor social de gran importancia para el desarrollo de los sectores más necesitados y manteniendo condiciones de transitabilidad y conectividad a los centros urbanos, en períodos climáticos críticos. La Conservación por Administración Directa (AD) actuará sobre la red no atendida por contratos, que equivale a un 60% de la red vial del país, es decir 48.000 Km. Además, deberá cubrir los períodos en que parte de la red no tiene conservación por la vía de contratos, y al menos otros 10.000 Km. de rutas no enroladas, que si no existiera la AD no tendrían ninguna opción de atención.

Es necesario mencionar también como objetivos del programa los siguientes :

  - Enfrentar en mejor forma las emergencias producidas por situaciones de desastres o catástrofes que periódicamente afectan a nuestro país.

  - Habilitar los pasos fronterizos durante el invierno a través de la operación de despeje de nieve que requiere de una alta especialización.

  - Fortalecer la acción que las oficinas provinciales de la Dirección de Vialidad realizan en conjunto con las municipalidades y comunidades rurales efectuando convenios de aportes que se utilizan en la conservación o reparación de caminos de interés mutuo.

  - Fortalecer la conservación de caminos de interés para las comunidades indígenas.

  - Operar como agente estabilizador de precios del mercado, conformando una contraparte a las actividades realizadas por contratos.

  - Para que este programa sea posible, se requiere contar con un adecuado parque de maquinarias y con personal capacitado para su operación.

El número total de maquinarias que dispone la Dirección de Vialidad alcanza a 835. Un 72% de ella (es decir, 605) está con su vida útil sobrepasada, considerando que ella es de 10 años, resultando cada vez más costoso su mantenimiento y reparación, y menor su disponibilidad. Para renovar este parque de maquinaria se ha propuesto un programa  de inversiones a cinco años (2004 al 2009), con presupuestos anuales de entre 4.000 y 7.000 millones de pesos y una inversión total de 36.702 millones de pesos.

Cumplimiento de los compromisos institucionales

### Informe de Programación Gubernamental

En el Cuadro del Anexo N°1 se puede observar las 8 acciones y sus respectivos productos comprometidos por la Dirección de Vialidad en el marco de la Programación Gubernamental 2003  presentada a la SEGPRES. También se puede observar los resultados obtenidos en cada uno de ellos al 31/12/2003. Estos resultados dan cuenta del cumplimiento de las metas propuestas en las acciones de conservación, reposición, vialidad urbana, rutas internacionales, red austral y ruta precordillerana. No se cumplieron las metas en las acciones de pavimentación de caminos secundarios de tierra o ripio y de habilitación de caminos de la ruta costera, particularmente en esta última donde el cumplimiento fue menor a 60% de la meta propuesta.

Ver información complementaria en anexo “Programación Gubernamental”.

### Informe de cumplimiento de los compromisos de los programas Evaluados

El Servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999 y 2003.

Avances en materias de Gestión

Cumplimiento del PMG

La Dirección de Vialidad comprometió su Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2003, a través del Decreto Nº1732 del 26/12/2002. Dicho programa impuso desafíos mayores que los del año 2002, ya que los requisitos técnicos establecidos por la DIPRES significaron abordar metas mas agresivas en la implementación de los planes de trabajo elaborados el año anterior para cada uno de los sistemas de gestión asociados a las áreas estratégicas.

Como se puede apreciar en el cuadro del Anexo N° 2, , el cumplimiento global de la Dirección de Vialidad en las 6 áreas estratégicas de gestión con sus 10 sistemas asociados fue de un 85 %.  La única área estratégica de gestión en que no se cumplió con la meta propuesta, según la evaluación hecha por la DIPRES, fue la de Planificación y Control de Gestión.

AVANCES EN AREAS ESTRATEGICAS DE GESTION

RECURSOS HUMANOS

Capacitación

El Sistema de Capacitación de la Dirección de Vialidad tuvo una alta ponderación (15%) en el PMG del Servicio y fue aprobado exitosamente gracias al apoyo del Comité Bipartito de Capacitación que elaboró y presentó un informe de evaluación del plan anual de capacitación ejecutado. Junto con esto el Comité Bipartito diseñó un programa de seguimiento de las recomendaciones derivadas del informe de evaluación.

Evaluación del Desempeño

Desde 1999 la Dirección de Vialidad ha dedicado parte de sus esfuerzos a generar un cambio cultural respecto de la Evaluación de Desempeño y el Sistema de Calificaciones vigente. Para esto se han definido cada una de las regiones o Juntas Calificadoras como Centros de Responsabilidad que, como tales, deben generar en forma autónoma y coordinada con el nivel central, distintos esfuerzos para el mejoramiento global del proceso, en la situación particular de cada una de ellas.

Respecto de los resultados del proceso de evaluación del desempeño en el año 2003, es preciso destacar la aplicación de un reglamento adecuado a las necesidades del servicio, que contempla informes de desempeño cuatrimestrales, con cumplimiento de plazos y procedimientos informados y discutidos con los funcionarios y precedidos por una capacitación a evaluadores.

PLANIFICACION / CONTROL DE GESTION

Según la evaluación hecha por la DIPRES, las metas asignadas a Planificación y Control de Gestión por el PMG 2003 no se cumplieron de acuerdo a lo planificado.

Los desafíos para el año 2003  consistían en diseñar e implementar un sistema de información para la gestión (SIG) que incluyera definición de centros de responsabilidad, identificación de indicadores de desempeño, identificación de información relevante y presentación de indicadores de desempeño y sus metas en la formulación presupuestaria.

AUDITORIA INTERNA

Durante el año 2003 se desarrollaron e informaron 53 trabajos de auditoria, lo cual representa un aumento del 204% en comparación al año 2002. En cada uno de los trabajos de auditoria realizados, se entregaron recomendaciones con el objetivo de mejorar las debilidades de control detectadas y en otros casos, establecer aspectos de control inexistentes en las áreas auditadas.

ADMINISTRACION FINANCIERA

Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público

En líneas generales el desafío del servicio en esta materia consistió en operar con procesos de compras mejorados, incorporando plenamente a la plataforma de compras del Estado a las regiones y sus provincias,  las cuales debieron elaborar un informe de resultados de su gestión.

Administración Financiero – Contable

El desafío para el año 2003 en esta materia consistió en satisfacer en un 100% los requerimientos de información financiera solicitada por la DIPRES y la Contraloría General de la República,  que incluye , entre otras materias :

- Justificaciones de las desviaciones del gasto

- Ajustes anuales del Programa de Caja con su justificación

- Estado de avance en la ejecución física de los proyectos de inversión

Ver información complementaria en anexo “Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2003”.

Avances en otras Áreas

SISTEMAS DE INFORMACION

Las actividades mas importantes realizadas por la Unidad de Sistemas de la Dirección de Vialidad, durante el año 2003, fueron las siguientes:

- Puesta en marcha a nivel nacional de siete módulos del sistema de Recursos Humanos

- Capacitación a nivel de usuarios del sistema de Recursos Humanos

- Desarrollo de un sistema de publicidad caminera mediante tecnología Web

- Desarrollo de un sistema de cálculo de multas para el Laboratorio Nacional de Vialidad

- Puesta en marcha a nivel central y regional de un sistema de control de documentos

- Ampliación y mejoramiento del soporte técnico mediante la mesa de ayuda a usuarios de los niveles  central y regional

- Desarrollo y administración de la Página Web de Vialidad  (versión Español e Ingles)

- Desarrollo y administración de la Pagina Web para el Congreso  IIRSA

- Desarrollo y administración de la Pagina Web del OIRS de la Dirección de Vialidad

GESTION VIAL

En el mes de noviembre del año 2000 fue creada en la Dirección de Vialidad la Unidad  de Gestión Vial, que posteriormente pasaría a formar parte de la Subdirección de Planificación y Estudios, como Departamento de Gestión Vial. Su función es evaluar técnica y económicamente la Red Vial Nacional, procesando información actualizada de la infraestructura vial  mediante la investigación, el uso de tecnologías de información y herramientas de gestión innovadoras, de manera de proporcionar indicadores de apoyo para la toma de decisiones en materia de inversión y acciones de conservación.

Durante el año 2003, el Departamento de Gestión Vial desarrolló las siguientes actividades:

-  Estudios:

- “Análisis de Demanda y Catastro Vial de la Ruta Interlagos, IX y X Regiones”.

- “Actualización y Mejoramiento del Programa Computacional de Evaluación Simplificada de Proyectos de Inversión Vial, a Nivel de Perfil”.

- “Análisis del Beneficio Social del Mantenimiento Vial de Obras Publicas”.

- Términos de Referencia del estudio de demanda y evaluación social de la Ruta 5, tramo La Serena - Caldera.

- Evaluación de Inversiones en Redes Viales empleando HDM-4.

-  Eventos

- “Seminario Internacional Mejoramiento de Caminos no Pavimentados Mediante Soluciones Básicas”, realizado en Santiago de Chile, entre el 14 y 16 de mayo del 2003, con participación de profesionales de gran parte de Latinoamérica.

- 12º Congreso Ibero-Latinoamericano del Asfalto, realizado en Quito, Ecuador, entre el 9 y el 14 de noviembre.

- Jornadas Zonales (Sur y Norte) de mantenimiento para analizar la aplicación de soluciones básicas en el marco del Proceso Caminos Básicos 5000.

-  Documentos:

- “Valor del Patrimonio Vial de la Red Vial Nacional 2001”. Versión 2003.

- “Recomendaciones para la utilización de HDM-4 en Chile”.

- Carpeta Pasos Fronterizos, en conjunto con el Departamento de Asuntos Internacionales.

### - Otras actividades :

- Campaña de Inspección Visual de Caminos Pavimentados 2003.

- Determinación del estado de caminos pavimentados y preparación de bases de datos.

- Evaluación con el modelo de gestión y desarrollo de carreteras HDM-4 y preparación de bases de datos.

- Preparación de los documentos “Dimensionamiento y Características de la Red Vial Nacional-2003” e “Inventario de Puentes - 2003”.

Entre las labores desarrolladas por Vialidad durante el año 2003 destacan las siguientes :

- Curso de señalización horizontal en Valparaíso destinado a capacitar nuevos operadores de maquinas demarcadoras de pavimento SFS.

- Resumen estadístico de los principales índices de riesgo en el país, para el periodo 1996-2002.

- Instructivo de sistemas de contención vial.

- Listado completo de señales verticales :

- Instructivo de sistemas de contención vial.

Ver información complementaria en anexo “Indicadores de Gestión de Recursos Humanos”.

Proyectos de Ley

“El Servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso.”

4. Desafíos 2004

CAMINOS BÁSICOS 5000

El principal desafío que se ha impuesto la Dirección de Vialidad para el año 2004 es avanzar al máximo posible en el programa Caminos Basicos 5000, ya que con esta iniciativa se espera apoyar la economía productiva rural, contribuyendo de este modo a la superación de la pobreza. El hecho de pavimentar caminos en zonas rurales implica un alto impacto social, ya que permite potenciar la conectividad en lugares aislados. Poder disponer de caminos con carpetas de rodadura más firmes, capaces de funcionar todo el año, y no expuestos a interrupciones invernales, permitirá ampliar el acceso  a los mercados, a los establecimientos educacionales , a los  centros de salud  y de esparcimiento de los habitantes de numerosas localidades afectadas hoy por distintos grados de aislamiento, elevando considerablemente su calidad de vida.

El financiamiento de este programa provendrá de distintas fuentes: sectoriales (contratos específicos de caminos básicos, contratos tradicionales de conservación y contratos de conservación global) y extrasectoriales (FNDR, aportes de municipios, privados, etc.)

Para el año 2004 la meta es construir 1.600 Km. de caminos básicos y si las condiciones de financiamiento lo permiten se procurará llegar a 2.000 Km.

RED INTERLAGOS

La Red Interlagos es un proyecto vial de carácter turístico, que se emplazará dentro de las regiones IX y X permitiendo el acceso a áreas protegidas y zonas lacustres de gran belleza escénica. Su objetivo es generar un incremento en la actividad turística, mejorar la calidad de vida de la población y contribuir al desarrollo socioeconómico de la región.

El proyecto  desarrollará en diversas etapas un sistema de interconexión vial complejo, que permitirá acceder a diversas áreas y destinos turísticos de relevancia nacional e internacional. Por ser único en su tipo en el territorio nacional, se requiere potenciar su vocación turística e incorporar las variables paisajísticas, turísticas, arquitectónicas, culturales, ambientales y de participación ciudadana en su diseño y materialización, para lo cual será necesario trabajar en conjunto con otros servicios y la comunidad

Durante el año 2004 se espera habilitar alrededor de 25 Km equivalentes en los siguientes tramos de la Ruta Interlagos :

    - Coñaripe – Pullinque

    - Pullinque – Nancul

    - Nancul – Sta. Laura (2 sectores y puente Riñihue)

    - Circunvalación Lago Ranco

    - Crucero – Chirre

    - Chirre - Entrelagos

RUTA COSTERA

El proyecto Ruta Costera contempla la habilitación de una vía estructurante que interconectará centros poblados desde Arica en la primera región hasta Pargua en la región de los Lagos, permitiendo el desarrollo de zonas actualmente aisladas que podrán explotar sus recursos, mejorando notablemente la calidad de vida de sus poblaciones. También servirá de vía alternativa a la actual Ruta 5 en caso de emergencia.

Durante el año 2004 se espera habilitar alrededor de 45 km equivalentes en los siguientes tramos de la Ruta Costera :

- Taltal – Paposo (Caleta El Cobre). II Región

- Bahía Salada – Puerto Viejo – Caldera. III Región

- Valparaiso – Laguna Verde. V Región

- Chovellen – Tregualemu. VII Región

- Lirquén – Tomé. VIII Región

- Nueva Toltén – Queule. IX Región

- Bahía Mansa - Estero Quilhue. X Región

Anexos

- Programación Gubernamental

- Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

- Iniciativas de Inversión

- Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

Anexo 1: Programación Gubernamental

| Objetivo | Producto | Producto estratégico (bienes y/o servicio) al que se vincula | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.-Enfrentarlos requerimientos de conservación de la red vial | a).- Reperfilado de 135.000 Kms. de caminos rurales de tierra o ripio por administración directa b).- Cobertura de conservación a 25.000 Kms de la red vial mediante contratos globales | 1 1 | a)152.588km.Cumplim.=113,0% b) 24.887 km. Cumplim.=99,5% |
| 2.- Enfrentar los requerimientos de reposición de la red vial pavimentada | Reposición de 90 km de caminos pavimentados de la red troncal | 2 | 94,9 Km. Cumpilim.= 105,4% |
| 3.- Desarrollar proyectos de habilitación de accesos portuarios | a)Avance físico de 50 % en proyecto de Habilitación Segundo Acceso a Iquiqe, Tercera Etapa, I Región. b) Avance físico de 100% en proyecto de Habilitación Camino la Pólvora, Tramo 3, Tunel T-3, Valparaíso, V Región c) Avance físico de 80% en proyecto de Construcción de Dos Pasos Superiores en Avda. Las Golondrinas de la Ciudad de Concepción, VIII Región | 3 3 3 | a) 50,0 %. Cumplim.= 100,0% b) 100,0%. Cumplim.= 100,0% c) 89,0 %. Cumplim.= 111,3% |
| 4.- Avanzar en el programa de mejoramiento y construcción de rutas internacionales | Mejoramiento y construcción de 70 Km de caminos internacionales | 3 | 84,7 Km . Cumplim. =121% |
| 5.- Avanzar en el programa de mejoramiento y construcción de la red austral | Mejoramiento y construcción de 80 Km de caminos australes | 3 | 79,8 Km. Cumplim. = 99,8% |
| 6.- Avanzar en el programa de habilitación de la ruta costera | Habilitación de 70 km de caminos costeros | 3 | 41,1 Km Cumplim. = 58,7% |
| 7.- Avanzar en el programa de habilitación de la ruta precordillerana | Habilitación de 60 km de caminos precordilleranos | 3 | 56,9 Km Cumplim. = 94,8% |
| 8.- Pavimentar caminos secundarios de tierra o ripio | Pavimentación de 220 Km de caminos de las redes viales regionales | 3 | 187,7 Km Cumplim. = 85,3% |

Anexo 2: Cumplimiento Programa de Mejoramiento de la Gestión 2003

| Areas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión |  |  |  |  |  | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV | V | VI |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% | Si |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% | Si |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X |  |  | MEDIANA | 7% | Si |
| Atención a Usuarios | Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias, OIRS |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 6% | Si |
|  | Simplificación de Trámites |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% | Si |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  |  | X |  | ALTA | 15% | No |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X |  |  | ALTA | 15% | Si |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  |  |  | X |  | MEDIANA | 10% | Si |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X |  |  | MENOR | 5% | Si |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género |  | X |  |  |  |  | MENOR | 5% | Si |

Porcentaje Total de Cumplimiento: 85 %

SISTEMAS EXIMIDOS / MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Administración financiera contable | Se modifica: se cumplirá a través del envío de los informes al Servicio/Departamento responsable de remitir esta información a Contraloría General de la República y Dirección de Presupuesto. |

Anexo 3: Iniciativas de Inversión

| Iniciativas de Inversión | Costo Total Estimado (1) | Ejecución Acumulada al año 2003 (2) | % Avance al Año 2003 (3) = (2) / (1) | Presupuesto Final Año 2003 (4) | Ejecución Año 2003 (5) | % Ejecución Año 2003 (6) = (5) / (4) | Saldo por Ejecutar (7) = (4) - (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vialidad Urbana: Habilitaión Segundo Acceso a Iquique; Tercera Etapa; IR | 5.709.680 | 5.655.926 | 100 | 4.249.954 | 4.247.257 | 74% | 53.754 |
| Vialidad Urbana: Habilitación Camino La Pólvora; Sector Quebrada Las Animas - Quebrada Loma Larga;Tramo III,VR | 5.147.540 | 5.072.540 | 95 | 3.176.694 | 3.442.371 | 67% | 75.000 |
| CaminosNacionales: Terminación Reposición Ruta 5 Sur; Sector Bifurcación Dalcahue Norte-Castro X R | 6.323.796 | 6.069.084 | 85 | 4.989.208 | 4.984.430 | 79% | 254.712 |
| CaminosNacionales: Reposición Ruta 5 Sector Oficina Alemania - Acceso Mina Julia; Provincia de Antofagasta; II R | 3.335.417 | 3.334.829 | 98 | 3.015.233 | 3.005.561 | 90% | 588 |
| Rutas Internacionales: Mejoramiento Ruta 181-Ch; Sector Cuesta Piedras Blancas - Paso Pino Hachado;IX R. | 5.734.904 | 3.871.456 | 72 | 3.916.580 | 3.871.456 | 68% | 1.863.448 |
| Rutas Internacionales: Mejoramiento Ruta A-55 Sector Huara - Colchane; 1° Etapa; I R. | 1.409.415 | 1.197.507 | 80 | 1.197.511 | 1.197.507 | 85% | 211.908 |
| Red Austral : Mejoramiento Ruta 7 Longitudinal Austral, Ex Pozo de Emprestito -El Amarillo;XI R | 2.574.333 | 1.852.791 | 100 | 1.881.487 | 1.852.791 | 72% | 721.542 |
| Ruta Costera : Mejoramiento Ruta I-500; Camino Pichilemu - Cahuil; Sector Pichilemu - Balseo Cahuil; VI R. | 3.129.950 | 2.969.325 | 100 | 3.323.439 | 2.322.803 | 74% | 160.625 |
| Ruta Precordillerana: Mejoramiento Ruta E-41; Cabildo - Putaendo; Sector La Vega - Guayacán - El Tartaro Tramo I; V R. | 4.637.319 | 3.675.903 | 80 | 3.678.844 | 3.675.903 | 79% | 961.416 |
| Ruta Precordillerana: Construcción y Mejoramiento Ruta D 705; Sector Aucó - Los Pozos; Provincia de Choapa; IV R. | 3.060.793 | 2.993.430 | 100 | 2.963.791 | 2.933.405 | 96% | 67.363 |
| Ruta Interlagos: Mejoramiento Rutas T-55 y T-665; Sector Futrono - Llifén - Calcurrupe; X Región | 2.145.280 | 2.009.011 | 98 | 1.298.365 | 1.293.940 | 60% | 136.269 |
| Red Regional Principal Mejoramiento Ruta W-853; Sector Teupa - Santa María - Queilén; Tramo 1,Provincia de Chiloé, X R. | 7.594.444 | 6.723.868 | 86 | 4.199.575 | 4.199.574 | 55% | 870.576 |
| Puentes: Construcción Puente Nahueltoro, Ñuble, VIII R. | 2.497.947 | 2.492.947 | 100 | 2.493.330 | 2.492.947 | 99% | 5.000 |
| Puentes: Construcción Puente Zamorano y Accesos; Provincia Cachapoal; VI R. | 1.063.247 | 1.061.395 | 100 | 1.064.959 | 1.061.395 | 99% | 1.852 |

Anexo 4: Indicadores de Gestión de Recursos Humanos

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados |  | Avance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2003 |  |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 2 | 9,74 | 20,5 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 5.1 | 6,58 | 77,5 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. - Funcionarios jubilados - Funcionarios fallecidos - Retiros voluntarios - Otros - Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,00054 | 0,06 | 0,9 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0,0134 | 0,22 | 6,1 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.38 | 3,39 | 11,2 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 4,52 | 2,92 | 154,8 |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 16,4 | 16,88 | 97,2 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal. | (N° de Funcionarios Ascendidos) / (N° de funcionarios de la Planta Efectiva)*100 | 14,15 | 23,04 | 162,8 |
| Grado de Movilidad en el servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva. | (N° de funcionarios recontratados en grado superior, año t)/(Contrata Efectiva año t)*100 | 2,15 | 8,55 | 397,7 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación efectiva. Porcentaje de becas otorgadas respecto a la Dotación Efectiva. | (N° funcionarios Capacitados año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 63,22 | 92,33 | 146,0 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0,19 | 0,14 | 73,7 |
| Promedio anual de horas contratadas para capacitación por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 5,14 | 3,84 | 74,7 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12)/ Dotación efectiva año t | 12,63 |  |  |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 98,59 | 98,42 | 99,6 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 1,31 | 1,38 | 94,9 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0.10 | 0,05 | 200,0 |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0.00 | 0,13 | 0,0 |

Presupuesto Inicial: corresponde al aprobado en el Congreso.

Presupuesto Final: es el vigente al 31.12.2003

Ingresos y Gastos Devengados: incluye los gastos no pagados el 2003.

Corresponde a la diferencia entre el Presupuesto Final y los Ingresos y Gastos Devengados.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.

Se refiere a aquellos referidos a rebajas, reajustes legales, etc.

Corresponde a las transferencias a las que se aplica el artículo 7° de la Ley de Presupuestos.

Corresponde a la totalidad del subtítulo 31 “Inversión Real”, menos los ítem 50, 51, 52 y 56.

Se considera cumplido el compromiso, si el efectivo 2003 es igual o superior a un 95% de la meta.

Corresponde al porcentaje del efectivo 2003 en relación a la meta 2003.

Los programas a los que se hace mención en este punto corresponden a  aquellos evaluados en el marco de la Evaluación de Programas que dirige la Dirección de Presupuestos.

Corresponden a actividades específicas a desarrollar en un período de tiempo preciso.

Corresponden a los resultados concretos que se espera lograr con la acción programada durante el año.

Corresponde a la evaluación realizada por la Secretaría General de la Presidencia.

Se refiere a proyectos, estudios y/o programas imputados en los subtítulos 30 y 31 del presupuesto.

Corresponde al valor actualizado de la recomendación de MIDEPLAN (último RS) o al valor contratado

- Corresponde a la ejecución de todos los años de inversión, incluyendo el año 2003

- Corresponde al presupuesta máximo autorizado para el año 2003

- Corresponde al valor que se obtiene del informe de ejecución presupuestaria del año  2003

La información corresponde al período Junio 2001-Mayo 2002 y Junio 2002-Mayo 2003, exceptuando los indicadores relativos a capacitación y evaluación del desempeño en que el período considerado es Enero 2002-Diciembre 2002 y Enero 2003-Diciembre 2003.

El avance corresponde a un índice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene. Para calcular este avance es necesario, previamente, determinar el sentido de los indicadores en ascendente o descendente. El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor del indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el valor del indicador disminuye.

Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.

Esta información se obtiene de los resultados de los procesos de evaluación de los años correspondientes.