# BALANCE DE GESTION INTEGRAL

AÑO 2002

DIRECCION DE VIALIDAD

SANTIAGO  DE  CHILE

INDICE

| Carta del Director 2. Identificación de la Institución Leyes y Normativas que rigen el Funcionamiento de la Institución Organigrama y Ubicación en la Estructura del Ministerio Principales Autoridades Definiciones Estratégicas Distribución de Oficinas a Nivel Regional Recursos Humanos Recursos Financieros 3. Resultados de la Gestión Cuenta Pública de los Resultados Cumplimiento de Compromisos Institucionales Avances en materias de Gestión Proyectos de Ley Proyectos de Inversión Transferencias 4. Desafíos 2003 Anexos Definiciones Estratégicas Indicadores de Desempeño Programación Gubernamental Informe de cumplimiento de los compromisos de los Programas Evaluados Cumplimiento Programa Mejoramiento de Gestión 2002 Indicadores de Gestión Financiera Indicadores de Recursos Humanos | 2 4 4 5 7 8 10 11 13 16 16 23 23 32 32 34 35 37 39 41 42 44 44 45 |
| --- | --- |

- CARTA DEL DIRECTOR / JEFE DE SERVICIO

MARIO FERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Director de Vialidad (S)

Quiero hacer referencia a dos grandes temas que marcaron la gestión del año 2002, el relativo a los proyectos y lo relacionado con lo institucional.

En lo relacionado con la ejecución de proyectos se debe hacer mención que el programa de obras originalmente diseñado para el ejercicio presupuestario 2002 se vio afectado por dos factores fundamentales. En primer lugar la situación de emergencias provocadas por los temporales ocurridos, lo que obligó al servicio a hacer reasignaciones presupuestarias para abordarlas, implicando la postergación de algunos proyectos, y en segundo lugar, el atraso en las licitaciones de algunos contratos nuevos, derivado de la tramitación requerida para operar con el sistema de diferimientos según protocolo existente entre el MOP y el Ministerio de Hacienda. Aún así, la Dirección de Vialidad cumplió en un 99,22 % de inversión respecto a lo asignado en la Ley de Presupuesto 2002. Por otra parte, según se observa en el texto de este balance, hubo un satisfactorio cumplimiento de los compromisos adquiridos.

En lo organizacional, durante 2002 se creó la Subdirección de Regiones, con el  propósito de implementar la regionalización efectiva de la Dirección, de acuerdo con la decisión institucional y las políticas, criterios y orientaciones de modernización impartidas por el Supremo Gobierno.

Por otra parte, ha habido un importante avance en algunas acciones para el mejoramiento de la gestión, principalmente en lo que a la ejecución de proyectos se refiere. Tales acciones son: rediseño de las funciones del Inspector Fiscal en orden a su fortalecimiento profesional y de gestión de proyectos; incorporación de conceptos de calidad según ISO 9000 a contratistas y consultores y al interior de la Dirección; desarrollo de nuevos estudios de planificación en orden a mejorar el alcance y control del proyecto; aplicación de técnicas de análisis valorativo para mejorar el valor del proyecto con consecuentes ahorros en la inversión.

Dichas acciones implican nuevos procedimientos, cambios culturales y de gestión, por lo que no son implantables rápidamente. Aún así el avance en el diseño ha sido importante. El paso siguiente es su puesta en práctica, lo que  traerá consigo una mejora trascendental en los resultados.

En el ámbito de la Modernización del Estado se destaca el desarrollo de un Sistema de Recursos Humanos que ha mostrado exitosamente sus bondades en las primeras pruebas y que permitirá dar un salto cualitativo importante en la administración de las personas de la organización.

Respecto al Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) y su evaluación final de 2002, los evaluadores han medido un cumplimiento de un 95% de los compromisos, lo que permite que los funcionarios podrán acceder al incentivo máximo del programa ( % de la remuneraciones).

DESAFIOS 2003

Respecto a programas específicos de obras se destaca dos que tienen carácter de emblemáticas. La primera de ellas implica un fuerte impulso al proyecto de la red vial Interlagos, que compromete a las regiones IX y X, dando un carácter turístico a dicha red, con un estándar que se ha definido de conectividad y seguridad vial en una primera etapa, para posteriormente ir mejorando el estándar de los caminos que conforman la red. Asimismo, cabe resaltar como gran obra la continuación del acceso sur al puerto de Valparaíso, conocido como camino La Pólvora, cuya inversión en el período 2003-2006 será superior a los MM$ 40.000.-

Por otra parte se continuará con la implantación de una serie de acciones enmarcadas dentro de las políticas del MOP, tendientes a lograr mostrar una mayor transparencia en los procesos de licitación de obras, estudios y servicios, tales como el uso obligatorio de información a través del portal Chilecompras y la restricción impuesta en Ley de Presupuesto 2003 a cualquier otro tipo de mecanismo para licitar que no sea a través de Propuesta Pública. En lo relativo a la gestión de proyectos, se deberá continuar con la implantación de las acciones de innovación estudiadas y desarrolladas en 2002. Esto implica un proceso largo en el tiempo pero trascendental para el mejoramiento de la gestión de la Dirección de Vialidad.

Finalmente, la Dirección de Vialidad se ha propuesto, como política general, privilegiar la conservación del patrimonio vial, invirtiendo más en el mantenimiento de los caminos existentes que en la ejecución de nuevas obras viales.

Mario Fernández Rodríguez

Director de Vialidad (S)

- IDENTIFICACIÓN

lEYES Y NORMATIVAS QUE RIGEN EL FUNCIONAMIENTO DE la institución

La Dirección de Vialidad se rige fundamentalmente por el DFL 850 de 1997, que aprueba el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado de la Ley Nº15.840 de 1964.

Existen, además las siguientes disposiciones legales que dicen relación con la Dirección de Vialidad:

- Decreto MOP Nº15 de 1992. Reglamento para contratos de obras públicas.

- Decreto MOP Nº48 de 1994. Reglamento para contratos de trabajo de consultoría.

- Decreto MOP Nº900 de 1996. Ley de Concesiones y su reglamento.

Ubicación en la estructura del Ministerio

Organigrama de la Dirección  de Vialidad*

PRINCIPALES AUTORIDADES

| CARGO | NOMBRE |
| --- | --- |
| Director de Vialidad | Eduardo Arriagada |
| Subdirector de Planificación y Estudios | Eduardo Soto |
| Subdirector de Construcción | Mario Fernández |
| Subdirector de Explotación | Mario Anguita |
| Subdirector de Vialidad Urbana | Jose Miguel Ortega |
| Subdirector de Regiones | Víctor Serrano |
| Subdirector de Administración y Finanzas | Sergio Cortés |
| Subdirector de Recursos Humanos | Leslie Faure |

DEFINICIONES ESTRATÉGICAS

Misión

Mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región, planificando, proyectando, construyendo, conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad, respetando el medio ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte.

Objetivos Estratégicos

- Desarrollar y mantener la infraestructura vial de acuerdo a la planificación programada, con el fin de mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región.

- Incorporar innovaciones tecnológicas viales, que permitan mejorar los niveles de eficiencia y calidad en las obras viales.

- Incorporar los instrumentos de gestión ambiental y territorial en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales. Al incorporar la variable medioambiental y territorial  a los proyectos, se espera  mitigar al máximo el impacto negativo que pudiera provocar la obra en su entorno y anticipar problemas que habitualmente generan aumentos de presupuesto y plazo

- Lograr una regionalización efectiva. A través de esto se espera  traspasar atribuciones a las Direcciones Regionales en todas aquellas áreas que permitan mejorar la gestión global del servicio.

- Priorizar el Mantenimiento  y  la explotación sobre la construcción de nuevos caminos. El  propósito del mantenimiento vial es conservar los estándares del servicio prestado. La conservación de caminos está adquiriendo una importancia cada vez mayor en el país, ya que a través de ella se evitará  incurrir en altos costos de reposición  y costos de operación y tiempo de  usuario en el futuro.

- Mejorar la efectividad en la cadena de toma de decisiones mediante el reforzamiento de la figura del Inspector Fiscal.

La Dirección de Vialidad es la Institución que más invierte en el país. La inversión en infraestructura vial se hace a través de contratos de Estudios y de Obras. El personero responsable a través del cual se ejecutan los contratos con el sector privado es el Inspector Fiscal, por lo que es de suma importancia POTENCIAR dicha función, a través de un rediseño que considere los siguientes ámbitos: atribuciones, funciones, perfil del cargo y apoyo de la organización. A través del reforzamiento de la figura del Inspector Fiscal la institución mejorará eficiencia en procesos y por ende en su gestión global.

Productos Estratégicos o Relevantes (bienes y/o servicios)

Infraestructura Vial

La Dirección de Vialidad desarrolla la Infraestructura Vial del País. En la generación de ese producto intervienen tres grandes procesos que explican el ciclo de vida de los proyectos viales, los cuales son Planificación, Construcción y  Mantenimiento y Explotación

Estos procesos dan origen a Subproductos de Infraestructura Vial, siendo estos:

- Planificación de la Infraestructura Vial

- Construcción de las Obras de Infraestructura Vial

- Mantenimiento y explotación de la Infraestructura Vial

#### Clientes

La Dirección de Vialidad como  resultado final de sus procesos operativos , entrega como producto la Infraestructura Vial, lo que beneficia a la Comunidad en General. Sin embargo es posible hacer una separación de CLIENTES por SUBPRODUCTOS asociados:

| Subproductos | Clientes |
| --- | --- |
| Planificación y Estudios | Gobiernos Regionales, Municipios, Organismos Ministeriales |
| Construcción | Transportistas, Usuarios Motorizados, ciclistas, Peatones, Comunidad del área geográfica del proyecto |
| Mantenimiento y Explotación | Transportistas, Usuarios Motorizados, ciclistas, Peatones, Comunidad del área geográfica del proyecto |

DISTRIBUCIÓN DE OFICINAS A NIVEL REGIONAL

| Region | Número de OFICINAS |
| --- | --- |
|  | Regionales | Provinciales |
| I | Tarapacá | 1 | 1 |
| II | Antofagasta | 1 | 3 |
| III | Atacama | 1 | 3 |
| IV | Coquimbo | 1 | 3 |
| V | Valparaíso | 1 | 6 |
| VI | Libertador B. O’Higgins | 1 | 3 |
| VII | Maule | 1 | 4 |
| VIII | Bío-Bío | 1 | 4 |
| IX | Araucanía | 1 | 2 |
| X | Los Lagos | 1 | 5 |
| XI | Aysén | 1 | 3 |
| XII | Magallanes | 1 | 3 |
| R.M. | R. Metropolitana | 1 | 6 |
|  | TOTAL | 13 | 46 |

Recursos Humanos

| RegION1 | Año 2002 |
| --- | --- |
|  | DOTACIÓN efectiva2 | gASTO EN PERSONAL3 M$ |
| I | Tarapacá | 167 | 1.030.335 |
| II | Antofagasta | 100 | 573.778 |
| III | Atacama | 93 | 578.743 |
| IV | Coquimbo | 141 | 910.937 |
| V | Valparaíso | 222 | 1.325.413 |
| RM | Región Metropolitana | 1.095 | 8.277.635 |
| VI | Libertador B. O’Higgins | 183 | 1.040.444 |
| VII | Maule | 289 | 1.487.289 |
| VIII | Bío-Bío | 461 | 2.041.412 |
| IX | Araucanía | 369 | 2.010.132 |
| X | Los Lagos | 378 | 2.092.050 |
| XI | Aysén | 169 | 1.286.790 |
| XII | Magallanes | 125 | 982.099 |
| TOTAL | 3.792 | 23.637.057 |

DOTACION EFECTIVA AÑO 2002 POR TIPO DE CONTRATO

| Dotación Efectiva(1) año 2002 Por tipo de contrato |
| --- |
| Planta | 1.531 |
| Contrata | 1.537 |
| Honorarios(2) | 3 |
| Otro | 721 |
| TOTAL | 3.792 |

DOTACION EFECTIVA AÑO 2002 POR ESTAMENTO

| Dotación Efectiva(1) año 2002 Por Estamento |
| --- |
| Directivos | 42 |
| Profesionales | 824 |
| Técnicos | 331 |
| Administrativos | 1.177 |
| Auxiliares | 697 |
| Otros | 721 |
| TOTAL | 3.792 |

DOTACION EFECTIVA AÑO 2002 POR GRUPO DE EDAD Y SEXO

| Dotación efectiva año 2002 por grupos de edad y sexo |
| --- |
| Grupos de edad | Mujeres | Hombres | Total |
| Menor de 24 años | 7 | 8 | 15 |
| 25- 34 años | 153 | 232 | 385 |
| 35 –44 años | 188 | 561 | 749 |
| 45- 54 años | 225 | 731 | 956 |
| 55- 64 años | 119 | 1.193 | 1.312 |
| Mayor de 65 años | 10 | 365 | 375 |
| TOTAL | 702 | 3.090 | 3.792 |

Recursos Financieros

INGRESOS PRESUPUESTARIOS PERCIBIDOS EL AÑO 2002 POR TIPO DE INGRESO

| Ingresos presupuestarios percibidos (1) el año 2002 por tipo de ingreso |
| --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Saldo inicial de caja | 1.641.571 |
| Aporte fiscal | 304.917.869 |
| Endeudamiento (2) | 6.086.926 |
| Otros Ingresos (3) | 23.273.638 |
| TOTAL | 335.920.004 |

# GASTOS PRESUPUESTARIOS EJECUTADOS EL AÑO 2002 POR TIPO DE GASTO

| Gastos Presupuestarios ejecutados año 2002 por tipo de gasto |
| --- |
| Descripción | Monto M$ |
| Corriente (1) | 27.432.955 |
| Transferencias Corrientes (2) | 0 |
| De Capital (3) | 261.524.087 |
| Otros Gastos (4) | 45.782.351 |
| Saldo final de caja | 1.180.611 |
| TOTAL | 335.920.004 |

INVERSION ()

| REGION | MONTO REGION M$ | REGION/TOTAL%% % |
| --- | --- | --- |
| I | 20.767.902 | 7,9 |
| II | 11.590.116 | 4,4 |
| III | 5.908.682 | 2,3 |
| IV | 8.123.503 | 3,1 |
| V | 15.097.035 | 5,8 |
| VI | 14.381.222 | 5,5 |
| VII | 35.177.400 | 13,5 |
| VIII | 38.841.936 | 14,9 |
| IX | 21.794.300 | 8,3 |
| X | 28.605.241 | 10,9 |
| XI | 9.716.503 | 3,7 |
| XII | 13.553.289 | 5,2 |
| RM | 20.487.834 | 7,8 |
| No regionalizable(2) | 17.479.124 | 6,7 |
| TOTAL | 261.524.086 | 100,0 |

TRANSFERENCIAS

“El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias”

3. RESULTADOS DE LA GESTION

CUENTA PuBLICA DE LOS RESULTADOS

BALANCE GLOBAL

Los resultados de la gestión 2002 de la Dirección de Vialidad fueron en general satisfactorios.

El desempeño en materia de conservación de obras viales estuvo dentro de lo esperado.

En materia de reposición de caminos pavimentados de la red troncal (caminos nacionales), que constituía un producto prioritario de la Programación Gubernamental 2002 (Ver Anexo N° 3)  se cumplió solamente un 87 % de la meta comprometida  (140 Kms). Como contrapartida la reposición de pavimentos en el conjunto de la red vial pavimentada superó ampliamente las expectativas (264,5 Kms).

En materia de reposición de puentes hubo una notable disminución con respecto al año 2001, disminución que se compensa con el aumento experimentado en materia de construcción de puentes.

En materia de construcción y/o mejoramiento de caminos de tierra o ripio se superó en un 78% los resultados del año 2001, en tanto que en materia de construcción de caminos pavimentados los resultados del año 2002 fueron un 5,4 % inferiores a los del año 2001

En relación con la Programación Gubernamental 2002 se  cumplieron las metas propuestas en 4 de las 5 acciones principales comprometidas.

En relación con el Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2002 el cumplimiento global en las 7 áreas estratégicas de gestión con sus 11 sistemas asociados fue de un 95 %, lo que le significó obtener la totalidad del incentivo salarial de 3%  para el personal.

INGRESOS

Los Ingresos de Operación del año 2002 fueron inferiores en un 62.4 % a los del 2001. Esto se debe al traspaso de los peajes a las concesionarias de las rutas concesionadas. Como contraparte el Aporte Fiscal en el 2002 fue un 8,3 % mayor que en el 2001. Este mayor Aporte Fiscal, sin embargo, no alcanzó a compensar la pérdida de Ingresos de Operación, como consecuencia de lo cual el Total de Ingresos del 2002 fue un 1,7 % inferior al del 2001

INGRESOS AÑOS  2001 – 2002

| Clasificación de ingresos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Saldo inicial de caja | 3.075 | 1.641.571 |
| Ingresos de Operación | 54.602.875 | 20.400.282 |
| Ventas de Activos | 13.324 | 32.383 |
| Recuperación de Préstamos |  | 0 |
| Transferencias |  | 0 |
| Otros Ingresos | 2.741.608 | 2.838.502 |
| Endeudamiento | 3.597.398 | 6.086.926 |
| Aporte Fiscal | 288.304.370 | 304.917.869 |
| Operaciones Años Anteriores |  | 2.471 |
| TOTAL INGRESOS | 350.262.650 | 335.920.004 |

GASTOS

En el año 2002 disminuyeron los Gastos Operacionales (en un 0,5%) y las Transferencias Corrientes (en un 100%) con respecto al 2001, en tanto que los Gastos de Inversión aumentaron (en un 1,2 %). Sin embargo, el Total de Gastos el 2002 fue inferior (en un 1,7 %) al del 2001.

| Clasificación de gastos | Año 2001 Monto M$ | Año 2002 Monto M$ |
| --- | --- | --- |
| Gasto en personal | 24.900.970 | 25.300.131 |
| Bienes y servicios de consumo | 2.172.788 | 2.132.824 |
| Bienes y servicios para producción |  | 0 |
| Transferencias corrientes | 8.994.522 | 0 |
| Inversión sectorial de asignación regional | 16.562.383 | 9.260.448 |
| Inversión real | 248.644.840 | 252.263.639 |
| Inversión financiera | -330.018 | 0 |
| Transferencias de capital |  | 0 |
| Servicio de la deuda pública | 47.635.302 | 45.782.351 |
| Operaciones Años Anteriores |  |  |
| Compromisos Años Anteriores |  |  |
| Saldo Final de Caja | 1.681.861 | 1.180.611 |
| TOTAL GASTOS | 350.262.650 | 335.920.004 |

GASTOS AÑOS 2001 – 2002

RESULTADOS A NIVEL DE PRODUCTOS ESTRATÉGICOS

- Conservación  de Obras Viales

La Conservación  de Obras Viales tuvo en el año 2002 un desempeño similar al del año 2001, experimentando una pequeña variación a la baja.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO CONSERVACION DE OBRAS VIALES

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados | Avance1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | sentido | Indice |
| Reperfilado de caminos no pavimentados por Administración Directa | Kms de caminos no pavimentados reperfilados por Administración Directa | 144.065 | 142.150 | A | 99 |
| Conservación de caminos mediante contratos globales | (Kms de caminos conservados mediante contratos globales/ Total Kms de caminos de la Red Vial)*100 | 31,4 | 31,2 | A | 99 |

- Reposición  de Obras Viales

La Reposición  de  Obras Viales experimentó en el 2002 un notable aumento con respecto al 2001 en lo que a reposición de caminos pavimentados se refiere y una notable disminución en lo referente a reposición de puentes, disminución que se compensa con el aumento experimentado por la construcción de puentes.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO REPOSICION DE OBRAS VIALES

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados | Avance1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | sentido | Indice |
| Reposición de caminos pavimentados | Kms equivalentes2 de caminos pavimentados repuestos | 103,8 | 264,5 | A | 255 |
| Reposición de puentes | Mts. Equivalentes de puentes repuestos | 668 | 297 | A | 44 |

- Construcción  de Obras Viales

La Construcción de Obras Viales experimentó un notable aumento con respecto 2001 en lo que a construcción de caminos de tierra o ripio y a construcción de puentes se refiere y una pequeña disminución en lo referente a construcción de caminos pavimentados.

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PRODUCTO CONSTRUCCION DE OBRAS VIALES

| Indicador | Fórmula de cálculo | Resultados | Avance1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | sentido | Indice |
| Construcción y/o Mejoramiento de caminos de tierra o ripio | Kms equivalentes2 de caminos de tierra o ripio construidos y/o mejorados | 45,6 | 81,1 | A | 178 |
| Construcción de caminos pavimentados | Kms equivalentes de caminos pavimentados construidos | 393,5 | 372,4 | A | 95 |
| Construcción de puentes | Mts equivalentes de puentes construidos | 1.315 | 2.035 | A | 155 |

CUmplimiento de los compromisos institucionales

INFORME DE PROGRAMACION GUBERNAMENTAL

En el Cuadro del Anexo N°3 se puede observar las 5 acciones principales  y sus respectivos productos comprometidos por la Dirección de Vialidad en el marco de la Programación Gubernamental 2002  presentada a la SEGPRES. También se puede observar los resultados obtenidos en cada uno de ellos al 31/12/2002. Estos resultados dan cuenta del cumplimiento de las metas propuestas en 4 de las 5 acciones, en tanto que en las acción relativa a reposición de caminos nacionales la meta no fue alcanzada. Esto se debió, en parte, a la necesidad de reasignar los presupuestos para hacer frente a las emergencias provocadas por los temporales ocurridos en el invierno del 2002

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS

“El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999-2002”.

avances en materias de gestión

AVANCEs en materias de gestión VINCULADOS CON MECANISMOS DE INCENTIVOS INSTITUCIONALES

La Dirección de Vialidad comprometió su Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) 2002, a través del Decreto Nº1917 del 17/12/2001. Dicho programa impuso desafíos mayores que los del año 2001, ya que los requisitos técnicos establecidos por la DIPRES significaron abordar metas mas agresivas en la implementación de los planes de trabajo elaborados el año anterior para cada uno de los sistemas de gestión asociados a las áreas estratégicas.

Como se puede apreciar en el cuadro del Anexo N°5, el cumplimiento global de la Dirección de Vialidad en las 7 áreas estratégicas de gestión con sus 11 sistemas asociados fue de un 95 %, lo que le significó obtener la totalidad del incentivo salarial para el personal, un bono de desempeño de 3% de las  remuneraciones a hacerse efectivo para el año 2003, por haber logrado un cumplimiento global superior o igual al 90 % .

grado de desarrollo por área estratégica

- Recursos Humanos

Capacitación:

Durante el año 2002 se capacitó a 2.800 funcionarios y trabajadores del servicio a nivel nacional, equivalentes al 59 % de la dotación de personal del mismo (incluidos los operarios permanentes y transitorios), con un gasto aproximado al 1% de la planilla anual de remuneraciones. De esta manera,  las metas impuestas para capacitación en el 2002 se cumplieron con creces.

La aplicación del plan anual de capacitación aprobado el 2001 consideró el cumplimiento de los requisitos señalados en la etapa de diseño de acuerdo al programa de trabajo establecido, explicando las desviaciones entre lo proyectado y lo logrado.

El Sistema de Capacitación de la Dirección de Vialidad tuvo una alta ponderación (20%) en el PMG del Servicio y fue aprobado exitosamente gracias al apoyo del Comité Bipartito de Capacitación que elaboró y presentó un informe de evaluación del plan anual de capacitación ejecutado. Junto con esto el Comité Bipartito diseñó un programa de seguimiento de las recomendaciones derivadas del informe de evaluación.

Higiene y Seguridad:

Los desafíos en materia de Higiene y Seguridad  para el 2002 consistían en dejar funcionando comités paritarios en todas las regiones; ejecución del plan anual de prevención de riesgos y mejoramiento de ambientes de trabajo y presentación por parte del comité paritario de un  informe de evaluación de resultados.

Estas metas no se alcanzaron pues hubo regiones donde no se efectuaron reuniones del comité paritario en todo el año.

Evaluación de Desempeño:

Desde 1999 la Dirección de Vialidad ha enfocado gran parte de sus esfuerzos a generar un cambio cultural respecto de la Evaluación de Desempeño y el Sistema de Calificaciones vigente. Para esto se han definido cada una de las regiones o Juntas Calificadoras como Centros de Responsabilidad que, como tales, deben generar en forma autónoma y coordinada con el nivel central, distintos esfuerzos para el mejoramiento global del proceso, en la situación particular de cada una de ellas.

Durante el año 2002 se lograron avances en distintos ámbitos del proceso, teniendo desde el punto de vista del cumplimiento de los plazos legales, un importante nivel de cumplimiento en el Segundo Informe Cuatrimestral y en el Término de las Calificaciones, que este año fue ejecutado dentro del plazo por el 100% de las Juntas Calificadoras del país.

Sin embargo, desde el punto de vista del mejoramiento de la gestión de evaluación, es necesario precisar la importante disminución de la cantidad de personas que utilizaron las hojas de observaciones, bajando a más de un 50% respecto del periodo anterior, tanto en el segundo informe cuatrimestral como en la precalificación.

Respecto de los resultados o el impacto de nuestras acciones contempladas en el Programa de Recomendaciones y Seguimiento al Proceso, ejecutado durante el año 2002, se pueden destacar:

- La gran cantidad de consultas atendidas por los monitores regionales de Evaluación de Desempeño, que alcanzó a un total nacional de 558, lo que nos indica que se está respondiendo a nivel nacional a una necesidad de los distintos actores del proceso.

- Mediante una encuesta aplicada a una muestra reducida de evaluados, se puede concluir en una buena orientación de nuestros esfuerzos por mejorar el nivel de conocimientos respecto del proceso, esto, considerando que el 65% de los encuestados respondió que durante el presente año había aumentado y/o profundizado su conocimiento del proceso.

Finalmente, es necesario destacar que en nuestro afán de lograr un verdadero mejoramiento del proceso, y respondiendo a las sugerencias de los propios funcionarios durante el primer trimestre del año en curso, nuestro equipo junto con los Monitores de Evaluación de Desempeño, elaboró una Metodología para poder analizar los factores, subfactores y conceptos vertidos en los formularios de evaluación y precalificación, con respecto a las funciones/cargos y la realidad local en que se desenvuelven, con el fin último de generar una herramienta complementaria a los actuales formularios, que permita acercar la evaluación a las tareas reales ejecutadas y a las condiciones en que se desarrollan.

- Atención a Usuarios (OIRS, Simplificación de Trámites)

OIRS:

La Dirección de Vialidad opera a través de una ventanilla única Ministerial que presta el servicio OIRS, la cual depende directamente de la SS.OO.PP., por lo que el servicio no atiende a usuarios finales. Sin embargo la Dirección de Vialidad permanentemente está enviando archivos de información en medios magnéticos y digitales a esta ventanilla, de forma de entregarle los medios que le permitan brindar el mejor servicio a nuestros usuarios (nómina del registro de funcionarios, informes sobre los productos o servicios vigentes, requisitos para acceder a ellos, horarios de atención, etc.).

Los desafíos para el año 2002  consistieron en implementar la OIRS en base al programa de trabajo definido durante el 2001. Las metas impuestas para OIRS a nivel ministerial en el 2002 se cumplieron de acuerdo a lo planificado

Simplificación de trámites:

Los desafíos para el año 2002 en materia de Simplificación de Trámites consistieron en elaborar un Plan de Simplificación junto con un programa de implementación de las actividades del plan. Estas metas se cumplieron de acuerdo a lo planificado.

- Planificación Estratégica y Control de Gestión

Las metas asignadas a Planificación Estratégica y Control de Gestión por el PMG 2002 se cumplieron de acuerdo a lo planificado. Los desafíos para el año 2002  consistían en diseñar un sistema de información para la gestión (SIG) que incluyera definición de centros de responsabilidad, identificación de indicadores de desempeño e identificación de información relevante. El Servicio puso en funcionamiento el SIG e identificó los aspectos del sistema que será necesario ajustar para su pleno funcionamiento.

- Auditoría Interna

Las metas asignadas a Auditoría Interna por el PMG 2002 se cumplieron de acuerdo a lo planificado. Los desafíos para el año 2002 consistían en ejecutar el Plan General y el Plan Anual de Auditoría elaborados durante el 2001. La Unidad de Auditoría generó informes de resultados de las auditorías realizadas en la  ejecución del plan anual.

- Desconcentración / Descentralización

Compromisos de Desconcentración 2000-2002:

Las metas asignadas en materia de Desconcentración por el PMG 2002 se cumplieron de acuerdo a lo planificado. Los desafíos para el año 2002 consistían en implementar los siguientes compromisos, asumidos durante el periodo 2001:

  - Facultar a los Directores Regionales para autorizar y liquidar la realización de horas extras al personal que labora en sus dependencias en la región, de acuerdo al marco presupuestario asignado.

  - Facultar a los Directores Regionales para contratar prácticas remuneradas y ad-honorem de estudiantes de carreras profesionales, siempre y cuando la referida práctica este relacionada con el estudio o desarrollo de las obras existentes en la región. El gasto que tal contratación implique sería con cargo a la obra correspondiente.

  - Definir los programas de mejoramiento de la gestión (PMG) regionales y participar en la elaboración de estos a nivel de Servicio.

- Administración Financiera (Compras y Financiero Contable)

Compras y Contrataciones del Sector Público:

La meta asignada a  Compras y Contrataciones por el PMG 2002 consistía en alcanzar la Etapa 3 del sistema. El cumplimiento de esta meta fue validado con observaciones por la red de expertos PMG de la Subsecretaría de Hacienda.

La información utilizada para validar los servicios fue la siguiente :

| Validación PMG Sistema de Compras y Contrataciones Sector Público 2002 |
| --- |
| Etapa Comprometida PMG | 3 |
| % Compra Comprometida | 5,40% |
| Gasto ejecutado (22, 31, otros (25)) | 254.396.457 |
| Monto comprometido a Informar | 10.989.927 |
| Monto informado en el sitio Chile Compra | 76.745.347 |
| Número licitaciones realizadas en el Sistema | 91 |
| Bases de Licitación | 11 |
| Mecanismos de Adjudicación | 1 |

Observaciones:

Cumplimiento parcial de información de bases y/o medios de verificación en las licitaciones informadas en el Sistema durante el año 2002.

Administración Financiera Contable:

Las metas asignadas a Administración Financiera Contable por el PMG 2002 se cumplieron de acuerdo a lo planificado. Los desafíos para el año 2002  consistían en enviar la totalidad de la información financiera solicitada por la Dipres y la Contraloría General de la República. El Servicio presentó dentro de esta información antecedentes referentes a ajustes al subtítulo 11 “Saldo inicial de caja”; ajustes al programa anual de caja con sus justificaciones; identificación de los proyectos de inversión; estados de avance en la ejecución física de los proyectos de inversión; etc.

- Enfoque de Género

Las metas asignadas a  Enfoque de Género por el PMG 2002 se cumplieron de acuerdo a lo planificado. El desafío para el año 2002  consistía en elaborar un diagnóstico de los productos (bienes y/o servicios) entregados a los clientes, usuarios, beneficiarios,  externos del servicio desde la perspectiva de la Equidad de Género.

- Tecnologías de Información

Durante el año 2002 la Unidad de Sistemas de la Dirección de Vialidad avanzó en el desarrollo de varios sistemas informáticos que contribuirán a mejorar la gestión del Servicio, a saber:

- Sistema de viáticos con tecnología cliente/servidor

- Sistema de pesaje mediante tecnología web (autorización vía Internet)

- Licitación Electrónica utilizando tecnología web.

- Sistema de Información Geográfica (SIG) con tecnología web.

- Sistema de personal con la asesoría de la empresa Oracle Chile Ltda. Este sistema consta de  23 módulos funcionales, entre los cuales cabe destacar los de evaluación del desempeño, escalafón, capacitación, sumarios, control de asistencia, administración de documentos, prevención de riesgos, reclutamiento y selección, fiar, desvinculación y gestión de competencias. Con este nuevo sistema se facilitará la gestión de recursos humanos tendiente a optimizar los procesos de ingreso, administración , desarrollo y desvinculación del personal.

Por otra parte, la Unidad de Sistemas continuó desarrollando el plan de correos electrónicos para el personal del Servicio, llegando a implementar 2.550 unidades a Diciembre del 2002.

- Avances en Otras materias de Gestión

Gestión Estratégica

Dentro de la labor realizada en esta materia por la Dirección de Vialidad durante el año 2002 destaca el estudio e implementación de 3 iniciativas para fortalecer la gestión  en el área de proyectos de inversión, a saber:

Fortalecimiento de la Figura del Inspector Fiscal

Se llevó a cabo un estudio que incluye un diagnóstico y el diseño de las acciones a seguir para potenciar la función de Inspector Fiscal (IF), figura clave para el buen desempeño del Servicio en el ámbito de los proyectos de inversión, tanto en la fase de planificación e ingeniería como en el de construcción de las obras. Este diseño cubre diversos aspectos, a saber: nuevas funciones de los IF, plan de capacitación, plan de carrera, competencias exigibles, evaluación de desempeño, probidad y ética, asesorías a la inspección fiscal (funciones, evaluación de desempeño, calificación en propuestas). En varios de estos aspectos se aplicó elementos de Dirección Integrada de Proyectos (Project Management).

Análisis Valorativo

El análisis valorativo, cada vez mas utilizado en los países desarrollados, es una técnica simple pero sistemática que consiste en estudiar, empleando un equipo externo a los proyectistas, la forma de mejorar el valor de un  proyecto, entendiendo este último como la razón entre su funcionalidad y costo. Para ello el elemento fundamental es la creatividad que aplicada al proyecto permite eliminar elementos innecesarios del mismo o reemplazarlos por otros mas económicos, con la consiguiente economía de recursos.

Hasta ahora se ha avanzado en la difusión de esta técnica, tanto en el Nivel Central de la Dirección de Vialidad como en las Oficinas Regionales. En este sentido se ha elaborado una “Política de Análisis Valorativo en la Dirección de Vialidad” y se han realizado los primeros cinco talleres de trabajo obteniéndose importantes ahorros de recursos.

Calidad ISO 9000

Con miras a introducir la aplicación de esta herramienta en la gestión de los proyectos viales, a fines del 2002, se comenzó a exigir a contratistas de obras y de asesorías a la IF un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC).

Gestión Vial

Durante el año 2002 la Unidad de Gestión Vial de la Dirección de Vialidad  realizó numerosos estudios, entre los cuales cabe destacar las siguientes :

- “Proposiciones de Acciones de Mantenimiento y estado de la calzada en caminos pavimentados”.

- “Complemento a Evaluación Ex-Post del Tercer Proyecto Sectorial de Carreteras”, estudio realizado para el Banco Mundial.

- “Guía de Diseño Estructural para Pavimentos en Caminos de bajo Volumen de Tránsito”.

- “Análisis y adaptación de metodología para determinación del Valor del Patrimonio Vial Nacional y Regional.”

Gestión Ambiental

Entre las actividades desarrolladas durante el 2002 en materia de Gestión Ambiental, destacan las siguientes:

- Elaboración de documento sobre Política Ambiental de la Dirección de Vialidad.

- Acuerdo de producción limpia con la Cámara Chilena de la Construcción.

- Desarrollo de criterio de delimitación del ingreso de proyectos al Sistema  de Evaluación de Impacto Ambiental. Documento elaborado para proyectos de mantenimiento en áreas protegidas, en discusión con la CONAMA

- Acuerdo con CONAF para simplificar procedimiento en el caso de proyectos de  mantenimiento

- Documento sobre criterios para diseñar rutas con carácter de desarrollo                     turístico.

- Estudio de sensibilidad ambiental como insumo preliminar para la definición    de un trazado. A su término se definirán términos de referencia para futuros estudios.

- Estudio sobre la definición de Costos y Beneficios de la incorporación de las consideraciones ambientales en los proyectos de la Dirección de Vialidad.

- Estudio sobre la definición de metodologías para abordar la detección y manejo de recursos arqueológicos.

Seguridad Vial

La seguridad vial es una disciplina que busca minimizar el factor vía como causa de los accidentes de tránsito en los caminos rurales. Entre las actividades desarrolladas en esta materia por la Dirección de Vialidad durante el año 2002, cabe destacar las siguientes :

- Preparación del Volumen 6 del Manual de Carreteras que trata extensamente el tema de seguridad vial

- Realización de un estudio especial sobre elementos de señalización y seguridad vial para el proyecto Ruta Interlagos, que se propone dotar a un circuito de mas de 600 kilómetros de longitud con el  carácter propio de una ruta de atracción turística.

- Licitación del Proyecto Piloto de Adquisición e Instalación de Sistemas de Contención Vial para las Rutas I-50 y J-60, el que se ejecutará el año 2003. Dicho proyecto  pretende dotar a 120 km de caminos de los más exigentes sistemas de contención vial que cuentan con certificación y reconocimiento mundial y se espera evaluar sus resultados de manera de contar con el respaldo técnico suficiente para futuras inversiones en este rubro

- Elaboración, con la colaboración de Carabineros de Chile, de los informes sobre accidentalidad en los caminos rurales.

Relaciones Internacionales

Entre las actividades desarrolladas por la Dirección de Vialidad en el ámbito internacional durante el año 2002, cabe destacar las siguientes :

- XXXII Reunión del Grupo Técnico Mixto Chileno – Argentino (GTM).

El GTM, instancia conformada por los gobiernos chileno y argentino, en la que participan la Dirección de Vialidad y la Cancillería chilenas y sus pares argentinas, tiene como propósito fundamental definir los pasos fronterizos que ambos países priorizarán y las inversiones que se comprometen a realizar en dichos pasos en un período determinado. Durante el año 2002 se realizó la XXXII Reunión del Grupo, en Buenos Aires, Argentina, en la cual se revisó y adecuó el cronograma de inversiones 2001-2005, en consideración a la situación económica que se vivía en ambos países como consecuencia de la crisis regional. A insinuación de esta instancia, se reinició el programa de visitas a pasos fronterizos priorizados, efectuándose recorridos a los pasos Cardenal Samoré (X Región), Pino Hachado (IX Región), Jama (II Región) y Sico (II Región), con el fin de constatar el estado de las rutas.

- IV Reunión del Grupo de Trabajo Invernal Chileno Argentino (GTI).

Desde la década de los 90 las Direcciones de Vialidad de Chile y Argentina han venido desarrollando acciones de coordinación para enfrentar en mejor forma las temporadas invernales, en especial en aquellos pasos –Cristo Redentor, Cardenal Samoré y Pino Hachado- que se consideran estratégicos para mantener la conectividad entre ambos países. En el año 2002 se llevaron a cabo tanto la IV Reunión del GTI (en Guardia Vieja, Chile), antes del inicio de la temporada invernal, como la reunión de cierre y evaluación de la temporada invernal, al final de la temporada (en Villa La Angostura, Argentina), completándose así el ciclo de planificación y posterior ejecución de las actividades previstas a desarrollar, para finalmente evaluar lo actuado y lograr detectar los aspectos que será necesario reforzar y/o corregir para la próxima temporada invernal.

- Participación en el Consejo de Directores de Carreteras de Iberia e Iberoamérica.

La Dirección de Vialidad organizó la VIII reunión del Consejo celebrada en Viña del Mar y participó activamente en la IX reunión celebrada en Madrid. En estas reuniones presentó el documento denominado “Catálogo de Deterioros en Pavimentos Rígidos” y los resultados de una encuesta denominada “Las Administraciones Viales desde la Perspectiva del Usuario.”

- Actividades de cooperación técnica con terceros países.

Durante el año 2002 la Dirección de Vialidad envió un experto en puentes a Guatemala, con financiamiento de la Japan International Cooperation Agency (JICA) y recibió en Chile a cinco técnicos del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador, mediante un sistema de pasantías.

También  envió un experto a Paraguay  para que, en conjunto con un experto japonés de  JICA, diera a conocer algunas experiencias nacionales que podrían  aplicarse en dicho país.

Participación en eventos.

- Seminario Internacional “HDM-4, Gestión del Mantenimiento de Carreteras y Tecnología para el Mantenimiento de Pavimentos”, realizado en Heredia, Costa Rica, entre el 11 y 15 de noviembre del 2002, donde intervino como expositor.

- Seminario Internacional sobre Operación de Túneles en Caminos realizado en Viña del Mar y dos Jornadas sobre el Modelo OECD-PIARC de Transporte de Cargas Peligrosas por Túneles en Caminos realizadas en Santiago, eventos en los cuales ofició como organizador conjuntamente con el Comité Técnico C-5 del PIARC, órgano dependiente de la Asociación Mundial de Caminos en la cual Chile ocupa una de las Vicepresidencias

- EXPO HORMIGÓN 2002: efectuada desde el 02 al 05 de octubre en Santiago

- VI Congreso Internacional Provial 2002 realizado en las Termas de Chillán y enfocado al mantenimiento de caminos. Este evento, patrocinado por el Instituto Panamericano de Carreteras,  contó con la activa participación de la Dirección Regional de Vialidad de la VIII Región y del Laboratorio Nacional de Vialidad que expuso los siguientes temas :

- Nuevas Técnicas de Rehabilitación de pavimentos de hormigón. Experiencia Chilena.

- Técnicas para el mejoramiento de la adherencia superficial en carreteras.

proyectos de Ley

“ El servicio no tiene proyectos de ley en trámite en el Congreso “.

INICIATIVAS de Inversión

Programa de Inversión: Caminos Nacionales

| Proyectos Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Ejecución Acumulada al año 2002 (M$) | % Avance al año 2002 | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) | Ejecución Año 2002 (M$) | % Ejecución Año 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reposición Ruta 5 Sur; Sector: Quemchi – Castro. X R. | 11.740.000 | 1.789.399 | 15 | 1.400.991 | 1.400.976 | 100 |  |

Programa de Inversión: Rutas Internacionales

| Proyectos Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Ejecución Acumulada al año 2002 (M$) | % Avance al año 2002 | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) | Ejecución Año 2002 (M$) | % Ejecución Año 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reposición Ruta 11CH, sector: Arica– Tambo Quemado. R. | 13.400.000 | 9.906.332 | 74 | 6.540.974 | 6.540.974 | 100 |  |

Programa de Inversión: Rutas Interregionales

| Proyectos Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Ejecución Acumulada al año 2002 (M$) | % Avance al año 2002 | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) | Ejecución Año 2002 (M$) | % Ejecución Año 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento y reposición ruta F-10-G Limache – cuesta La Dormida. V y XIII R. | 10.400.000 | 9.188.078 | 88 | 6.939.490 | 6.939.489 | 100 |  |

Programa  de Inversión: Vialidad Urbana

| Proyectos Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Ejecución Acumulada al año 2002 (M$) | % Avance al año 2002 | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) | Ejecución Año 2002 (M$) | % Ejecución Año 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habilitación nuevo cami-no La Pólvora. Valpa-raíso V R. | 63.000.000 | 12.007.425 | 19 | 4.710.000 | 4.710.000 | 100 |  |
| Mejoramiento intercone-xión vial Puente Bío Bío N°2CuatroEsquinas.Tal-cahuano.VIIIR. | 7.300.000 | 6.359.331 | 87 | 4.652.660 | 4.651.606 | 100 |  |

Programa de Inversión: Desarrollo Vial Areas Costeras

| Proyectos Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Ejecución Acumulada al año 2002 (M$) | % Avance al año 2002 | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) | Ejecución Año 2002 (M$) | % Ejecución Año 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción ruta M-80-N; sector: Chovellen LímiteRegional.VII R. | 7.200.000 | 6.359.033 | 88 | 3.950.043 | 3.950.510 | 100 |  |

Programa de Inversión: Ruta Precordillerana. Subprograma : Ruta Interlagos

| Proyectos Estratégicos o Relevantes | Costo Total Estimado (M$) | Ejecución Acumulada al año 2002 (M$) | % Avance al año 2002 | Presupuesto Vigente Año 2002 (M$) | Ejecución Año 2002 (M$) | % Ejecución Año 2002 | N° de Población Beneficiada |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mejoramiento ruta T 55, sec-tor: Futrono – Llifén. X R. | 4.500.000 | 3.887.173 | 86 | 1.324.312 | 1.324.312 | 100 |  |

transferencias CORRIENTES

“ El Servicio no cuenta con asignación presupuestaria en el subtítulo correspondiente a transferencias    corrientes “.

## 4.  DESAFIOS 2003

Los desafíos que se ha planteado la Dirección de Vialidad para el año 2003 en el ámbito de la  Programación Gubernamental 2003 son los siguientes:

- Conservación de la red vial:

- Reperfilar 135.000 Km de caminos rurales de tierra o ripio por administración directa

- Dar cobertura de conservación mediante contratos globales a 25.000 Kms de la red vial

- Reposición de la red vial pavimentada : Reponer 90 Kms de caminos de la red troncal

- Vialidad Urbana.  Habilitación de accesos portuarios:

- Avance físico de 50% en proyecto habilitación del Segundo Acceso a Iquique, Tercera Etapa, I región

- Avance físico de 100% en proyecto de Habilitación Camino la Pólvora, Tramo 3, Tunel T-3, Valparaíso, V Región

- Avance físico de 80% en proyecto de Construcción de Dos Pasos Superiores en Avda. Las Golondrinas de la Ciudad de Concepción, VIII Región

- Programa de construcción y/o mejoramiento de rutas internacionales: Construir y/o mejorar  70 Km de caminos internacionales

- Programa de construcción y/o mejoramiento de la red Austral: Construir y/o mejorar  80 Kms de caminos australes

- Programa de habilitación de la ruta costera: Habilitar 70 Kms de caminos costeros

- Programa de habilitación de la ruta cordillerana: Habilitar 60 Kms de caminos precordilleranos, en particular de caminos pertenecientes a la Ruta Interlagos en las regiones  IX y X .

- Pavimentación de caminos pertenecientes a las redes viales regionales: Pavimentar 220 Kms de caminos regionales

Otro desafío que se ha planteado en el ámbito de la conservación de caminos  y que no fue explicitado en la Programación Gubernamental 2003  es  el de llevar a cabo un programa de pavimentos básicos, de bajo costo, que permitan mejorar en forma efectiva los caminos de bajo tránsito, mediante soluciones económicas e innovadoras.

El desafío que se  ha planteado la Dirección de Vialidad para el año 2003 en el ámbito del Programa de Mejoramiento de la Gestión (PMG) es cumplir con al menos un 90% ponderado de las metas comprometidas con la DIPRES para dicho año, de modo de obtener el incentivo salarial de 3% para todo su personal.

En el ámbito de la gestión estratégica los desafíos para el año 2003 son los siguientes :

- Fortalecimiento de la figura del Inspector Fiscal

Validación de los diseños con los propios inspectores fiscales, para luego comenzar a    implantarlos paulatinamente a partir del segundo trimestre de 2003.

- Análisis Valorativo

Programación de mas talleres, con miras a la implantación continua de esta actividad dentro de la Dirección de Vialidad.

- Normas ISO 9000

Iniciación de un programa de desarrollo e implantación paulatina del Sistema de Gestión de Calidad al interior de la Dirección de Vialidad, lo que complementará las medidas exigidas a los contratistas.

ANEXO 1

DEFINICIONES estratégicas

Misión Institucional

Mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región, planificando, proyectando, construyendo, conservando y explotando oportunamente la infraestructura vial necesaria para el desarrollo del país y su gente, resguardando su calidad, respetando el medio ambiente e incorporando sistemáticamente tecnologías innovadoras en el ámbito vial y de transporte.

| Objetivos Estratégicos |
| --- |
| Número | Descripción |
| 1 | Desarrollar y mantener la infraestructura vial de acuerdo a la planificación programada, con el fin de mejorar la conectividad entre los chilenos y entre Chile y los países de la región. |
| 2 | Incorporar innovaciones tecnológicas viales, que permitan mejorar los niveles de eficiencia y calidad en las obras viales. |
| 3 | Incorporar los instrumentos de gestión ambiental y territorial en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos viales. Al incorporar la variable medioambiental y territorial a los proyectos, se espera mitigar al máximo el impacto negativo que pudiera provocar la obra en su entorno y anticipar problemas que habitualmente generan aumentos de presupuesto y plazo. |
| 4 | Lograr una regionalización efectiva. A través de esto se espera traspasar atribuciones a las Direcciones Regionales en todas aquellas áreas que permitan mejorar la gestión global del servicio. |
| 5 | Priorizar el Mantenimiento y la explotación sobre la construcción de nuevos caminos. El propósito del mantenimiento vial es conservar los estandares del servicio prestado. La conservación de caminos está adquiriendo una importancia cada vez mayor en el país, ya que a través de ella se evitará incurrir en altos costos de reposición y costos de operación y tiempo de usuario en el futuro. |
| 6 | Mejorar la efectividad en la cadena de toma de decisiones mediante el reforzamiento de la figura del Inspector Fiscal. La Dirección de Vialidad es la Institución que más invierte en el país. La inversión en infraestructura vial se hace a través de contratos de Estudios y de Obras. El personero responsable a través del cual se ejecutan los contratos con el sector privado es el Inspector Fiscal, por lo que es de suma importancia POTENCIAR dicha función, a través de un rediseño que considere los siguientes ámbitos: atribuciones, funciones, perfil del cargo y apoyo de la organización. A través del reforzamiento de la figura del Inspector Fiscal la institución mejorará eficiencia en procesos y por ende en su gestión global. |

| Productos Estratégicos o Relevantes ( bienes y/o servicios) |
| --- |
| Nombre - Descripción | Objetivos Estratégicos a los cuáles se vincula |
| Infraestructura Vial La Dirección de Vialidad desarrolla la Infraestructura Vial del País. En la generación de ese producto intervienen tres grandes procesos que explican el ciclo de vida de los proyectos viales, los cuales son: Planificación, Construcción y Mantenimiento y Explotación Estos procesos dan origen a Subproductos de Infraestructura Vial, siendo estos: Planificación de la Infraestructura Vial Construcción de las Obras de Infraestructura Vial Mantenimiento y explotación de la Infraestructura Vial | 1-2-3-4-5-6 |

| Subproductos | Objetivo estratégico al que se vincula |
| --- | --- |
| Planificación de la Infraestructura Vial | 1-4-6 |
| Construcción de las Obras de Infraestructura Vial | 1-2-3-6 |
| Mantenimiento y Explotación de la Infraestructura Vial | 1-5 |

#### Clientes

La Dirección de Vialidad como  resultado final de sus procesos operativos, entrega como producto la Infraestructura Vial, lo que beneficia a la Comunidad en General. Sin embargo es posible hacer una separación de CLIENTES por SUBPRODUCTOS asociados:

| Subproductos | Clientes |
| --- | --- |
| Planificación y Estudios | Gobiernos Regionales, Municipios, Organismos Ministeriales |
| Construcción | Transportistas, Usuarios Motorizados, ciclistas, Peatones, Comunidad del área geográfica del proyecto |
| Mantenimiento y Explotación | Transportistas, Usuarios Motorizados, ciclistas, Peatones, Comunidad del área geográfica del proyecto |

ANEXO 2

INDICADORES DE DESEMPEÑO

| Producto Estratégico al que se Vincula | Indicador | Fórmula de Cálculo | Efectivo 1999 | Efectivo 2000 | Efectivo 2001 | Efectivo 2002 | Meta 2003 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Infraestructura Vial | Eficacia Porcentaje de la red vial nacional mantenida mediante contratos globales | (km de caminos conservados por contra-tos globales/km total de caminos)*100 | 30 % | 35 % | 31,4 % | 31,2% | 30 % |
| Infraestructura Vial | Eficacia Porcentaje de comunas conec-tadas con su capital provincialen relación al total de comunas | (Nº de comunas conectadas con su capital provincial en relación al total de comunas del país) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 75 % |
| Infraestructura Vial | Eficacia Tasa de varia-ción en construc-ción de kilóme-tros equivalentes de caminos | ((Km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t/km equivalentes de caminos pavimentados ejecutados año t-1)-1)*100 | 399 (Año base para informa-ción) | -12,0% 351 | 12,1% 393,5 | - 5,4% 372,4 | 350 |
| Infraestructura Vial | Eficacia Tasa de varia-ción en conser-vación de km de carpeta granular por administración directa | ((km de reperfilado ejecutados año t/km de reperfilado ejecutados año t-1)-1)*100 | 146.469 (Año base para información) | -1,3 % 144.565 | -0,4 % 144.065 | -1,3% 142.150 | 125.000 |
| Infraestructura Vial | Calidad Tiempo promedio de obtención de per-miso para tránsito con so-brepeso | Sumatoria de días hábiles utilizado en procesar cada solicitud/Nºtotal de solici-tudes | s.i. | s.i. | s.i. | s.i. | 8 días |
| Infraestructura Vial | Eficiencia Km de reperfilado por maquinaria | Sumatoria de km de carpeta granular reper-filados por administración directa/Nº de maquinarias para reperfilado | s.i. | s.i. | s.i. | s.i. | 735 |

ANEXO 3

Programación Gubernamental 2002

| Acciones | Objetivo Estratégico Asociado | Productos | Resultados al 31/12/2002 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.- Enfrentar los requerimientos de mantención de la red vial | Sin objetivo estratégico asociado | a) Reperfilado de 130.000 Kms. de caminos rurales de tierra o ripio por administración directa b) Conservación de 24.000 Kms de caminos rurales mediante contratos globales | a) 139.585 Kms b) 24.970Kms1 |
| 2.- Enfrentar los requerimientos de reposición de la red vial pavimentada | Sin objetivo estratégico asociado | Reposición de 140 km de caminos nacionales pavimentados | 122,4 Km(1) |
| 3.- Desarrollar proyectos de construcción y mejoramiento de accesos portuarios | Sin objetivo estratégico asociado | Avance físico de 70% en ejecución de proyecto de mejoramiento de Av. Las Golondrinas. Talcahuano Avance físico de 50% en ejecución de proyecto de mejoramiento de Interconexión Vial Puente Bio Bio N°2-Cuatro Esquinas Avance físico de 80% en ejecución de proyecto La Pólvora, Tramo Las Animas-Las Tortugas. Valparaíso | a) 61%(1) b) 67% c) 82% |
| 4.- Avanzar en el programa de habilitación de la ruta costera | Expansión infraestructura vial y productiva | Habilitación de 60 km de caminos costeros | 88,6 Km(1) |
| 5.- Pavimentar caminos secundarios de tierra o ripio | Expansión infraestructura vial y productiva | Pavimentación de 200 Km de caminos secundarios de tierra o ripio | 282,4 Km(1) |

ANEXO 4

INFORME PRELIMINAR DE cumplimiento de los

compromisos de los PROGRAMAS EVALUADOS

“El servicio no tiene programas evaluados en el período comprendido entre los años 1999-2002”.

ANEXO 5

cumplimiento programa de mejoramiento de la gestión  2002

| Áreas de Mejoramiento | Sistemas | Objetivos de Gestión | Prioridad | Ponderador | Cumple |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Etapas de Desarrollo o Estados de Avance |  |  |  |
|  |  | I | II | III | IV |  |  |  |
| Recursos Humanos | Capacitación |  |  |  | X | A | 20 % | si |
|  | Higiene-Seguridad y Mejoramiento de Ambientes de Trabajo |  |  |  | X | MN | 5 % | no |
|  | Evaluación de Desempeño |  |  |  | X | MD | 8 % | si |
| Atención a Usuarios | Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias. OIRS |  |  |  | X | MD | 7 % | si |
|  | Simplificación de Tramites |  |  | X |  | MD | 7 % | si |
| Planificación / Control de Gestión | Planificación / Control de Gestión |  |  |  | X | A | 20 % | si |
| Auditoria Interna | Auditoria Interna |  |  |  | X | A | 20 % | si |
| Desconcentración | Compromisos de Desconcentración 2000-2002 y C. Adicionales |  |  |  | X | MN | 2 % | si |
| Administración Financiera | Sistema de Compras y Contrataciones del Sector Público |  |  | X |  | MD | 8 % | si |
|  | Administración Financiero-Contable |  |  |  | X | MN | 2 % | si |
| Enfoque de Género | Enfoque de Género | X |  |  |  | MN | 1 % | si |

Porcentaje Total de Cumplimiento : 95 %

SISTEMAS EXIMIDOS/ MODIFICACIÓN DE CONTENIDO DE ETAPA

| Sistemas | Justificación |
| --- | --- |
| Administración Financiero-Contable | Se modifica: Se cumplirá a través del envío de informes a la Dirección de Contabilidad y Finanzas y Dirección de Planeamiento |

ANEXO 6

INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA

| Indicadores de ejecución presupuestaria | Fórmula de cálculo | Resultados | Avance(1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | Sentido | Indice |
| Porcentaje del gasto de operación sobre gasto total | [Gasto operación (Subtit. 21 + Subtit. 22) / Gasto total] *100 | 7,73 | 7,82 | D | 99 |
| Porcentaje del gasto de operación destinada a gasto en personal | [Gasto en personal (Subtit. 21) / Gasto de operación (Subtit. 21 + Subtit. 22)] *100 | 91,97 | 91,88 | D | 100 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total en personal | [Gasto en Honorarios (Subtit. 21,Item 03,Asig. 001) / gasto en personal (Subtit. 21)] *100 | 0,26 | 0,28 | D | 93 |
| Porcentaje del gasto en honorarios sobre el gasto total | [Honorarios (Subtit.21+ asoc. a unid. o prog. del Subtit. 25 + asoc. estudios y proy. de Inv. Subtít. 31) / Total del Gasto ] * 100 | 0,69 | 0,80 | D | 86 |
| Porcentaje de inversión ejecutada sobre el total de la inversión identificada | [Inversión ejecutada / inversión identificada] *100 | 99,09 | 98,57 | A | 99 |
| Porcentaje de inversión sobre el gasto total | [Inversión (Subtit. 30 al 33) / gasto total] *100 | 75,62 | 77,86 | A | 103 |
| Porcentaje de los ingresos de operación sobre el total de ingresos | [Ingresos de operación (Subtit. 01) / Ingreso total] *100 | 15,87 | 6,07 | A | 38 |
| Porcentaje de la recuperación de préstamos sobre el total de ingresos generados | [Recuperación de préstamos (Subtit. 05) / Ingreso total] *100 | 0 | 0 | A | 0 |

ANEXO 7

INDICADORES DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS

| Indicadores | Fórmula de Cálculo | Resultados | Avance |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2002 | Sentido | Indice |
| Días No Trabajados Promedio Mensual Número de días no trabajados por funcionario. | (N° de días de licencias médicas, días administrativos y permisos sin sueldo año t/12)/ Dotación Efectiva año t | 0.80 | 2 | D | 40 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos del servicio respecto de la dotación efectiva. | (N° de funcionarios que han cesado en sus funciones o se han retirado del servicio por cualquier causal año t/ Dotación Efectiva año t ) *100 | 2.78 | 5.1 | D | 55 |
| Rotación de Personal Porcentaje de egresos de la dotación efectiva por causal de cesación. Funcionarios jubilados Funcionarios fallecidos Retiros voluntarios Otros Razón o Tasa de rotación | (N° de funcionarios Jubilados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.074 | 0.00054 | D | 13.704 |
|  | (N° de funcionarios fallecidos año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 0.27 | 0.0134 | D | 2.015 |
|  | (N° de retiros voluntarios año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.074 | 0.38 | D | 20 |
|  | (N° de otros retiros año t/ Dotación efectiva año t)*100 | 0.14 | 4.52 | D | 3 |
|  | N° de funcionarios ingresados año t/ N° de funcionarios en egreso año t) *100 | 125.7 | 16.4 | D | 767 |
| Grado de Movilidad en el Servicio Porcentaje de funcionarios de planta ascendidos respecto de la Planta Efectiva de Personal | (N° de Funcionarios Ascendidos/N° de funcionarios de la Planta Efectiva) * 100 | 14,15 | 2,027 | A | 14 |

| Grado de Movilidad en el Servicio Porcentaje de funcionarios a contrata recontratados en grado superior respecto del N° de funcionarios a contrata Efectiva | (N° de Funcionarios recontratados en grado superior, año t)/Contrata Efectiva año t) * 100 | 14,4 | 2,15 | A | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacitación y Perfecciona-miento del Personal Porcentaje de Funcionarios Capacitados en el año respecto de la Dotación Efectiva Porcentaje de becas otorgadas respecto de la Dotación Efectiva | (N° de Funcionarios Capacitados año t/ Dotación Efectiva año t)*100 | 44.23 | 63.22 | A | 143 |
|  | N° de becas otorgadas año t/ Dotación efectiva año t) *100 | 0.6 | 0.19 | A | 32 |
| Capacitación y Perfeccionamiento del Personal Promedio anual de horas contratadas para capacita-ción por funcionario. | (N° de horas contratadas para Capacitación año t /N° de funcionarios capacitados año t) | 6.43 | 5.14 | A | 125 |
| Grado de Extensión de la Jornada Promedio mensual de horas extraordinarias realizadas por funcionario. | (N° de horas extraordinarias diurnas y nocturnas año t/12) / Dotación efectiva año t | S.I. | 12.63 | D | N.A. |
| Evaluación del Desempeño Distribución del personal de acuerdo a los resultados de las calificaciones del personal. | Lista 1 % de Funcionarios | 98.96 | 98.59 | A | 100 |
|  | Lista 2 % de Funcionarios | 0.94 | 1.31 | D | 72 |
|  | Lista 3 % de Funcionarios | 0.10 | 0.1 | D | 100 |
|  | Lista 4 % de Funcionarios | 0.0 | 0.00 | D | 100 |

# Footnotes

El Personal del “nivel central” o “casa matriz” está incluido en el total de la región donde se encuentra localizada físicamente.

2 Dotación efectiva a Diciembre del año 2002

3 Corresponde al total del subtítulo 21 por región, cuyo total se informa en el informe de ejecución presupuestaria del año 2002

1) Corresponde al personal permanente del servicio o institución, es decir: personal de planta,  contrata, honorarios asimilado a grado, profesionales de la ley N° 15.076, jornales permanentes y otro personal permanente. Cabe hacer presente que el personal contratado a honorarios a suma alzada  no corresponde a la dotación efectiva de personal.

(2) Considera sólo el tipo “honorario asimilado a grado”.

(1)Esta información corresponde a los informes mensuales de ejecución presupuestaria del año 2002.

(2)Corresponde a los recursos provenientes de créditos de organismos multilaterales.

(3)Incluye todos los ingresos no considerados en alguna de las categorías anteriores.

(1)Los gastos Corrientes corresponden a la suma de los subtítulos 21,subtítulo 22 y subtítulo 23.

(2) Corresponde al subtítulo 25.

(3) Los gastos de Capital corresponden a la suma de los subtítulos 30, subtítulo 31, subtítulo 33 más el subtítulo 32 ítem 83, cuando corresponda.

(4) Incluye  todos los gastos no considerados en alguna de las categorías anteriores

() Considera el monto ejecutado de  los subtítulos 30, 31, 32 item 83 y 33 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002. En el subtítulo  31 no se considera el item 74.

(2) Considera el monto ejecutado del subtítulo 31, item 74 del informe de ejecución presupuestaria del año 2002

1	“El avance corresponde a un índice con base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.  Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente (A) o descendente (D). El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor  del  indicador aumenta y es descendente cuando

mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye”.

1.	“El avance corresponde a un índice con base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.  Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente (A) o descendente (D). El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor  del  indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye”

2.	Kms equivalentes = Sumatoria de i=1 a n de la longitud del contrato i en kms * Avance del contrato i en % /100; donde n es el número total de contratos en ejecución durante el año.

1 	“El avance corresponde a un índice con base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.  Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente (A) o descendente (D). El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor  del  indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye”

2 	Kms equivalentes = Sumatoria de i=1 a n de la longitud del contrato i en kms * Avance del contrato i en % /100; donde  n es el número total de contratos en ejecución durante el año.

(1) Los valores anotados son distintos a los informados a la SEGPRES el 13/01/2003. Esto se debe a una revisión de las bases de datos empleadas para medir los avances en los distintos productos y su complementación con información proveniente de las distintas regiones, realizada con posterioridad a esa fecha.

()

“El avance corresponde a un índice con base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.  Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente (A) o descendente (D). El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor  del  indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye”

“El avance corresponde a un índice con base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.  Para calcular este avance, es necesario determinar el sentido de los indicadores en ascendente (A) o descendente (D). El indicador es ascendente cuando mejora la gestión a medida que el valor  del  indicador aumenta y es descendente cuando mejora el desempeño a medida que el indicador disminuye”

Sin Información

# Text boxes

Fiscal de Obras Públicas

Coordinador General de Concesiones

Director de Planeamiento

Director General

de Aguas

Director de Arquitectura

Director de Contabilidad y Finanzas

# MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS

Director General de

Obras Públicas

Secretarios Regionales Ministeriales

Subsecretario de Obras Públicas

Director Ejecutivo  Instituto Nacional de Hidráulica

Superintendente

Servicios Sanitarios

Director de Aeropuertos

Director de Obras Hidráulicas

Director de  Obras Portuarias

Director de Vialidad

MINISTRO

SUBSECRETARIO

DIRECCION GENERAL

DE OBRAS PULICAS

DIRECCION GENERAL

DE AGUAS

DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS

FISCALIA

DIRECCION DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS

DIRECCION DE VIALIDAD

DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS

DIRECCION DE AEROPUERTOS

INSTITUTO NACIONAL DE HIDRAULICA

SECRETARIAS REGIONALES MINISTERIALES

DIRECCIONES REGIONALES

DIRECCION DE PLANEAMIENTO